**TEE EHITUSTÖÖDE VASTUVÕTUAKT**

29.11.2021 a.

VASTUVÕTUKOMISJON KOOSSEISUS:

Esimees Hannes Vaidla – Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu lääne üksuse juhataja

Liikmed:

1. Tellija esindaja Urmas Robam, taristu ehitamise ja korrashoiu lääne üksus, ehituse projektijuht
2. Inseneri esindaja Priit Hainoja, Artjom Astreika, Infragate Eesti AS
3. Töövõtja esindaja Laas Õun, Atemo OÜ

**KOMISJON KONSTATEERIB**

1. PEATÖÖVÕTJA

ATEMO OÜ registrikoodiga 16161314 on esitanud vastuvõtuks „Riigitee 16179 Vatla – Nehatu km 0,38-4,43 kruusateele katte ehitus“ (töövõtuleping nr 3.2-3/21/1947-1).

Objekti aadress registri järgi:

* Riigitee 16179 km 0,380-4,430

2. PROJEKTEERIJA

OÜ Reaalprojekt, registrikoodiga 10765904, Pärnu mnt 463, 10916 Tallinn.

Tööde täitmise tähtaeg 02.10.2021 a.

Tööde algus 27.07.2021 a.

Tööde lõpp 02.10.2021 a.

Garantiiaja algus: 29.11.2021 a.

Garantiiaja lõpp: 29.11.2024 a.

**KOMISJONI OTSUS**

Riigitee 16179 Vatla – Nehatu km 0,38-4,43 kruusateele katte ehitus on lõpetatud.

Objekt vastab lepingu dokumentidele ning keskkonna-, tervise-, tarbija-, töökaitse- ja liiklusohutusnõuetele.

Komisjoni esimees:

Hannes Vaidla

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Komisjoni liikmed:

1. Urmas Robam

*/allkirjastatud digitaalselt/*

2. Priit Hainoja

*/allkirjastatud digitaalselt/*

3. Laas Õun

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Akti lisad:

1. Finantsarvutus
2. Tehnilise komisjoni protokoll
3. Objekti lõpetamise protseduuride kontroll-leht