Riigitee nr 11250 Viimsi – Randvere km 0,69 – 0,84 ringristmiku ümberehitus ja km 0,16 – 0,69 asfaltkatte taastusremont

Transpordiamet

Inseneri lõpparuanne

| Koostanud: Insener Jaanus Heinla | Kinnitanud: Tellija projektijuht Indrek Vendla |  |
| --- | --- | --- |

aprill 2023

Sisukord

1. Projekti kirjeldus	3

2. Projekti ja lepingu põhiandmed	3

3. Projekti eesmärk	3

4. Jälgimisnäitajad	4

5. Töötervishoid ja tööohutus	4

6. Kvaliteet	4

7. Tööde ajagraafik	4

8. Liikluskorraldus	4

9. Keskkonnakaitse	4

10.   Inseneri juhised ja tööde muudatused	4

11. Lepingulised küsimused	4

13. Avalikustamine	5

14. Kolmandate osapoolte avaldused	5

15. Ettepanekud edaspidiseks hoolduseks	5

16. Ettepanekud järgmiste lepingute täiendamiseks	5

# 1. Projekti kirjeldus

Pilt 1. Objekti asukoht. Väljavõte maameti kaardirakendusest.

Objekti asukoht tee nr 11250

Ehitustööde käigus toimus tee nr 11250 ristmiku km 1,16 - 0,69 ja teostati katte taastusremont lõigul 0,69 – 0,84

# 2. Projekti ja lepingu põhiandmed

| Töövõtja |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lepinguline maksumus ilma KM –ta | 730 707,32 eurot |  |
| Lepinguline maksumus ilma KM-ta , tellija varuga | 840.313,42 eurot |  |
| Lepinguline maksumus käibemaksu ja tellija varuga | 1.008.376,1 eurot |  |
| Garantiiperiood | 60 kuud |  |
| Tehtud tööde maksumus KM-ta | 787.846,25 eurot |  |
| Töödega alustamine | 08.06.202 |  |
| Tööde lõpetamine | 08.10.2022 |  |
| Insener |  |  |
| Lepingu maksumus ilma KM-ta |  | 13 316,00 eurot |

# 3. Projekti eesmärk

Projekti eesmärk oli olemasoleva liiklusohtliku ringristmiku ümberehitamine, mis sisaldas tee katendi ning muldkeha remonti (sh bussipeatused, olemasolevad ristmikud ja mahasõidud, teeületuskohad, vete äravoolusüsteemid, liikluskorraldusvahendid jmt). Eesmärk oli tõsta liiklusohutuse taset, parandada sõidumugavust ja katendi kandevõimet ning määrata tehniliselt vajalik teemaa.

# 4. Jälgimisnäitajad

Jälgimisnäitajad:

| Artikkel | Jälgimisnäitajad |
| --- | --- |
| Asfaltbetoonkate | 13 880 m2 |
| Killustikaluste ehitus | 5 039 m2 |
| Murukülv kasvualuse rajamisega | 6 956 m2 |
| Muldkeha ehitus | 2 880 m3 |

# 5. Töötervishoid ja tööohutus

| Valdkond | Riski kirjeldus | Riskide ennetamise meetmed või nende mõjude minimiseerimine | Vastutav isik |
| --- | --- | --- | --- |
| Töö- ja liiklusohutus | Tööõnnetus, liiklusavarii | Peatöövõtja kontrollis, et töölised ja alltöövõtjate esindajad (töödejuhid, jt) oleksid oma töötajad aegsasti enne tööde algust tööohutusalaselt instrueerinud. | Mihkel Viita, projektijuht, Viaston Infra OÜ |

Ehitustööde ajal tehtud märkused ehitusaegse liikluskorralduse osas likvideeriti jooksvalt. Tehtud märkused on fikseeritud Inseneri päevikus.

# 6. Kvaliteet

Mahaarvamised on fikseeritud objekti finantsarvutustes.

Tööde tehnilise ülevaatuse protokollis on fikseeritud puuduste nimekiri koos puuduste likvideerimise ajakavaga.

# 7. Tööde ajagraafik

Töövõtja on lõpetanud tööd, koostanud täitedokumentatsiooni ning selle edastanud Tellijale.

# 8. Liikluskorraldus

Objektil kehtis ajutine liikluskorraldus, skeemid olid kooskõlastatud Transpordiameti liikluskorralduse spetsialistiga.

# 9. Keskkonnakaitse

Järelevalve tehtud kontroll

| Jooksev, pisteline kontroll. | Töötavatest mehhanismidest tingitud keskkonnamõju | Keskkonnamõju leevendamiseks kasutatakse tehnoülevaatust läbinud, perioodiliselt tehnohoolet läbivaid mehhanisme ja transpordivahendeid. Tankimine standardsete tankimisseadmetega. |
| --- | --- | --- |

# 10.   Inseneri juhised ja tööde muudatused

Töövõtja on esitanud muudatustööde hinnapakkumised koos põhjendustega, mille Inseneri edastas kinnitatult Tellijale.

# 11. Lepingulised küsimused

Erimeelsusi ei esinenud.

# 13. Avalikustamine

Objekt ei ole meedias tähelepanu saanud.

# 14. Kolmandate osapoolte avaldused

Kolmandatelt osapooltelt avaldusi ei laekunud.

# 15. Ettepanekud edaspidiseks hoolduseks

Ei ole.

# 16. Ettepanekud järgmiste lepingute täiendamiseks

Ei ole

Koostas:	Jaanus Heinla

Lisad:

- Tehtud tööde akt

- Tee ehitustööde vastuvõtuakt

- Fotode asukoht: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1wq5YPVRw5gNQv8QqrMADgP8BM1sCRWlr