PROJEKTI KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL

Kinnistute omanike kooskõlastused

| Jrk nr | Katastriüksus | Kooskõlastaja nimi, kontaktandmed | Kooskõlastuse kuupäev, nr | Kooskõlastuse sisu, tingimused |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35201:002:0930 Kuusalu gaasijaotusjaam 1 | AS Eesti Gaas | 20.05.2024 nr 3-7/682-24 | Vt KK |
| 2 | 35201:002:0840 Sillanurme tee | Vallo Sillanurm | 14.10.2024 | Kooskõlastatud |
| 3 | 35201:002:1530 Tarva põik 3 | Rein Rikkas | 20.01.2025 | Kooskõlastatud |
| 4 | 35201:002:2460 Rihumäe tee 1 // 3 | Rihumäe tee 1//3 KÜ | 18.10.2024 | Kooskõlastatud |
| 5 | 35301:001:1748 Vana-Narva mnt 67 | Andres Kirsila akirsila@gmail.com | 21.10.2024 | Kooskõlastatud |
| 6 | 35201:002:0197 Vana-Narva mnt 28 | Kuusalu Vallavalitsus | 11.08.2025 | Ehitusteatis nr 2511201/36518 |
| 7 | 35301:001:1008 Saluvälja tee | Kuusalu vallavalitsus | 11.08.2025 | Ehitusteatis nr 2511201/36518 |
| 8 | 35201:002:0834 Kiiu-Käli jalgtee L7 | Kuusalu vallavalitsus | 11.08.2025 | Ehitusteatis nr 2511201/36518 |
| 9 | 35301:001:1165 Tarva tee T1 | Kuusalu vallavalitsus | 11.08.2025 | Ehitusteatis nr 2511201/36518 |
| 10 | 35301:001:1335 Tarva põik | Kuusalu Vallavalitsus | 11.08.2025 | Ehitusteatis nr 2511201/36518 |
| 11 | 35301:001:1517 Kullipesa tee T1 | Kuusalu vallavalitsus | 11.08.2025 | Ehitusteatis nr 2511201/36518 |
| 12 | 35201:001:0229 11260 Jõelähtme-Kemba tee | Transpordiamet | Nr.7.1-2257379-6 | Ehitusteatis nr 2511201/36518 |
| 13 | 35201:002:0081 1 Tallinn-Narva tee | Transpordiamet | Nr.7.1-2257379-6 | Ehitusteatis nr 2511201/36518 |

Kolmandate osapoolte kooskõlastused

| Jrk nr | Kooskõlastav organisatsioon | Kooskõlastaja nimi, kontaktandmed | Kooskõlastuse kuupäev, nr | Kooskõlastuse sisu, tingimused |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrilevi OÜ | Maie Erik Maie.Erik@enefit.ee | 22.01.2025 Nr. 1655221175 | Vt KK Kooskõlastatud digitaalselt. Ehitajal täita märkused: vt lisaleht. |
| 2 | Telia Eesti AS | Dmitri Kirsanov Dmitri.Kirsanov@boftel.com | 05.02.2025 nr 39446399 | Vt KK Kooskõlastatud digitaalselt. Ehitajal täita märkused: vt lisaleht. |
| 3 | Kuusalu soojus | Enno Tammemäe enno.tammemae@kuusalu.ee | 08.11.2023 | Vt KK Kooskõlastatud digitaalselt. Ehitajal täita märkused: vt lisaleht. |
| 4 | AS Gaasivõrk | Jevgenia Ivlijeva Spetsialist +372 534 116 57 | 20.05.2024 nr 3-7/682-24 | Vt KK Kooskõlastatud digitaalselt. Ehitajal täita märkused: vt lisaleht. |
| 5 | Adven Eesti AS | Aleksander Aan Gaasivõrgu juht +372 5117 424 | 31.10.2024 | Projekt asub gaasivõrgu piirkonnas, kuid gaasitorustikud alas puuduvad |
| 6 | Eesti Lairiba Arenduse SA | ELASA volitatud esindaja MARKO MITTAL | 25.06.2025 nr: KK4675 | Vt KK Kooskõlastatud digitaalselt. Ehitajal täita märkused: vt lisaleht. |