Hr. Margus Kelder									6.05.2024

margus.kelder@transpordiamet.ee

Leping. TEE-EHITUSE TÖÖVÕTULEPING nr 3.2-3/24/443-1

Objekt: Põlva maakonna kruusateede remont 2024. aastal

TAOTLUS

Töövõtja taotleb teede sulgemist järgmistel teedel:  Riigimaantee 18155 Kähri-Kooravere km 6,003-11,283 kp 16.05-21.05.2024 kella 8:00-19:00. 18154 Tilsi-Naruski 7,43-9,47km kp 23.05-29.05.2024 8:00-19:00. Riigimaantee 18109 Veriora-Soohara km 0,704-3,617 ja km 3,795-6,384; kp18.06.-28.06. 2024 kella 8:00-16:00; kp 2.07-5.07.2024 kella 8:00-16:00.

Seoses põhiteetruupide ehitustöödega. Ühistranspordil tagame läbipääsu. (lisas kirjavahetus MTÜ Kagu ühistranspordikeskusega)

Lisatud tee sulgemise liiklusskeemid.

Lugupidamisega

Marko Kuldsaar

Projektijuht

Verston OÜ