TÖÖVÕTU TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT

*/hiliseima digitaalallkirja kuupäev/*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OBJEKT:** | **järglaskatsealade niitmine RMK räpina, IISAKU ja kullenga taimlates** | | |
| **LEPING:** | Töövõtuleping nr 1-18/2023/74 , 25.04.2023 | | |
| **POOLTE ESINDAJAD:** | | | |
| RMK esindaja: | Anneli Laigu |  | taimekasvatusjuht |
| Tani Mets OÜ esindaja: | Mihkel Tarve |  | juhatuse liige |
|  |  |  |  |

1. **Tähtajad**

|  |  |
| --- | --- |
| Lepinguline: | 15. september 2023 |
| Tegelik: | 06. september 2023 |

1. **Finantseerimine**

Lepinguline Tasu: 10 000 eurot (lisandub käibemaks)  
 Lisatöötasu: 4 050 eurot (lisandub käibemaks)

1. **Teostatud tööde kirjeldus**

Vastavalt töövõtulepingule on Tani Mets OÜ teostanud käesoleva aasta juuni-, juuli- ja augustikuus RMK Räpina, Iisaku ja Kullenga taimlates järgmised niitmistööd: Kullenga, Tarumaa ja Võhmetu männi- kuuse- ja kase järglaskatsealade niitmine. Lisaks on Tani Mets OÜ teostanud suure rohukasvu tõttu täiendavad niitmistööd Rasina alal noorema osa kase järglaskatsealal neli korda (6,4 ha) ja vanema osa kase järglaskatsealal kolm korda (3 ha) ning Võhmetu alal kuuse järglaskatsealal osaliselt (1,4 ha).

**4. Allkirjad**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Riigimetsa Majandamise Keskus  /allkirjastatud digitaalselt/ |  | Tani Mets OÜ  /allkirjastatud digitaalselt/ |