# PROJEKTEERIMISLEPING nr 1-46.11.23/1

Kuupäev vastavalt viimasele digiallkirjale

Riigimetsa Majandamise Keskus, keda esindab RMK juhatuse esimehe 29.04.2013. a käskkirja  nr 1-5/94 alusel RMK Loodushoiuosakonna Edela –Eesti piirkonna juhataja Riho Männik, edaspidi Tellija, ühelt poolt,

ja Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ, keda esindab juhatuse liige Kristiina Habicht, edaspidi Projekteerija, teiselt poolt,

keda nimetatakse edaspidi Pool või ühiselt Pooled,

sõlmisid käesoleva lepingu, edaspidi Leping, avatud menetlusega hanke (DHS nr 1-47/993, riigihanke viitenumber 170309) „Külastuskorraldusliku taristu projekteerimistööd (2016-1)“ tulemusena alljärgnevas:

1. Projekteeritav objekt

Lepingu esemeks on Projekteerija poolt projekteerimistööde ja nende tegemiseks vajalike uurimustööde tegemine ning sellega seotud asjaajamine Ellamaa külas, Kehtna vallas Mukri maastikukaitseala Mukri loodusrajal asuva Tellija valduses oleva Mukri vaatetorni, edaspidi Objekt, ehitamiseks.

2. Projekteerimistööde tegemine ja nõuded projektidele

2.1. Projekteerija põhikohustuseks on kõigi objekti ehitamiseks vajalike projektide koostamine, edaspidi Projekteerimistööd.

2.2. Projekteerimise etapid on kirjeldatud hoone projekteerimistööde loetelu-graafikus, mis on käesoleva Lepingu lahutamatu lisa nr 3.

2.3. Projekteerija on kohustatud tegema projekteerimistööd kooskõlas:

a) kehtivate õigusaktide sätetega;

b) Projekteerija poolt esitatud projekteerimistööde pakkumusega;

c) Kehtna Vallavalitsuse poolt väljastatud  projekteerimistingimustega;

d) Tellija lähteülesandega Mukri vaatetorni projekteerimiseks, mis on käesoleva Lepingu lahutamatu lisa nr 1;

e) Standarditega EVS 907:2010 Rajatise ehitusprojekt ja EVS 811:2012 Hoone ehitusprojekt.

2.4. Projekteerija on kohustatud tegema või tellima kõik projekteerimistingimustes ettenähtud ja projekteerimistööde teostamiseks vajalikud ehitusgeoloogilised ja ehitusgeodeetilised uurimistööd, juhul kui neid ei ole eelnevalt Tellijal tellitud.

2.5. Projekteerija on kohustatud Tellija korraldusel taotlema ja hankima kõik objekti projekteerimiseks, projektide parandamiseks ja muutmiseks ning ehitamiseks vajalikud load ja kooskõlastused, sh. hankima projekteerimistingimused ja kõik projekteerimistingimustes nõutud projekti kooskõlastused, juhul kui neid pole eelnevalt Tellijal tellitud.

2.6. Projekteerija on kohustatud koostama kõik projektid, sh. lammutusprojektid, samuti projekteerimisvigade parandused ja projektide muudatused ning need Tellijale üle andma vähemalt 5 (viies) eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt CD-l või DVD-l (tekstifailid .doc formaadis ja joonised .pdf  ning .dwg formaadis; dwg formaadis esitada selliselt, et faili nimetuses kajastuks projektiosa nimetus ning layout-id kannaksid antud projektiosa jooniste nimesid või numbreid).

2.7. Tellijal on õigus nõuda enne Lepingu sõlmimist Projekteerijalt tööde võimalike riskidega vastavuses oleva kutsealase vastutuskindlustuse lepingu sõlmimist või olemasoleva vastutuskindlustuse lepingu vastavusse viimist tellitavate tööde võimalike riskidega.

3. Tähtajad

3.1. Projekteerija on kohustatud tegema projekteerimistööd tähtaegselt, st. andma valmis ja kõigi vajalike kooskõlastustega projektid Tellijale üle nendeks tähtaegadeks, mis on fikseeritud projekteerimistööde loetelu-graafikus, mis on käesoleva lepingu lahutamatu lisa nr 3, edaspidi nimetatud Projekteerimise tähtajad. Kogu projekt peab valmis olema hiljemalt  “ 6 ” kuud pärast lepingu allkirjastamist osapoolte poolt.

3.2. Projekteerijal ei ole õigust ületada projekteerimise tähtaegu ühelgi juhul. Seejuures ei ole tähtaegade ületamisel vabandatavaks asjaoluks ja ei loeta ka vääramatuks jõuks mõne loa või kooskõlastuse mittesaamist.

3.3. Projekteerimistööde üksikute etappide ja kogu projekti vastuvõtmise kohta vormistavad Pooled üleandmis- ja vastuvõtmisakti.

3.4. Projekteerimistööde üksikute etappide ja kogu projekti vastuvõtmise kuupäevaks loetakse üleandmis- ja vastuvõtmisaktide Tellija poolt allakirjutamise kuupäevi. Tellija on kohustatud esitatud projekteerimistööde etapid ja valmis projekti läbi vaatama 5 (viie) tööpäeva jooksul Projekteerija poolt esitatud päevast alates. Selle ajavahemiku jooksul peab Tellija projekti või selle etapiosa kas vastu võtma (üleandmis-vastuvõtmisakti allakirjutamisega) või keelduma vastuvõtmisest motiveeritud põhjendusega.

3.5. Ükskõik millise projekteerimise tähtaja ületamisel Projekteerija poolt on Tellijal õigus nõuda leppetrahvi 0,15% (null koma viisteist protsenti) punktis 4.1 määratud Projekteerija tasu antud etapi maksumusest iga viivitatud päeva eest.

4. Projekteerija tasu

4.1. Tellija on kohustatud maksma Projekteerijale kõigi Projekteerija käesoleva Lepinguga määratud kohustuste täitmise eest kokku koos käibemaksuga  8 338,80 (kaheksa tuhat kolmsada kolmkümmend kaheksa eurot 80 senti) eurot, edaspidi Projekteerija tasu.

4.2. Tellija on kohustatud maksma Projekteerija tasu peale Lepingu lisas 3 märgitud projektietappide vastuvõtmist. Tellija on seejuures kohustatud maksma Projekteerija tasu ainult selles osas, millises osas on Tellija poolt aktsepteeritud üleandmis-vastuvõtmisakti alusel esitatud õigusaktide sätete kohane arve ja mitte hiljemalt kui 15 (viieteistkümne) tööpäeva möödumisel sellise arve kättesaamisest.

4.3. Tellija on kohustatud maksma Projekteerija tasu ülekandega Projekteerija arvelduskontole.

4.4. Punktis 4.1 määratud Projekteerija tasu maksmisega viivitamisel Tellija poolt on Projekteerijal õigus nõuda viivist 0,15% (null koma viisteist protsenti) võlgnetavast summast iga maksmisega viivitatud päeva eest.

4.5. Tellijal on õigus Projekteerija tasust maksmisele kuuluvast osast maha arvata ja Projekteerijale maksmata jätta:

a) punktis 5.1 kirjeldatud projekteerimisvea kõrvaldamise maksumus, kui Projekteerija ei täida punktis 5.2 nimetatud kohustust ja projekteerimisvea kõrvaldamise kulud kannab Tellija;

b) punktis 3.5 nimetatud leppetrahvi;

c) Projekteerija poolt Tellijale tekitatud kahju.

5. Projekteerimisvead ja projektide muutmine

5.1. Projekteerimisveaks loetakse viga, puudust või tegematajätmist projektis, mille tõttu projekti kohaselt ei ole võimalik ehitada vastavuses õigusaktidega, detailplaneeringuga, Tellija lähteülesandega Mukri vaatetorni projekteerimiseks  või siis ei ole võimalik ehitada heade ehitustavade kohaselt või on eelpool loetletuga kooskõlas ehitamine küll võimalik, kuid võib kaasa tuua ülemäärased, ehitamise üldises praktikas ebatavalised suured kulutused, edaspidi nimetatud Projekteerimisviga.

5.2. Juhul, kui ehitamise käigus või ka varem ilmneb projekteerimisviga, on Projekteerija kohustatud Tellija esimesel nõudmisel omal kulul projekteerimisvea kõrvaldama, parandama projekti ja parandatud projekti Tellijale üle andma. Seejuures on Projekteerija kohustatud parandatud projekti Tellijale üle andma hiljemalt 15 (viieteistkümne) tööpäeva jooksul arvates Tellija poolt projekteerimisvea kõrvaldamise nõudmise esitamisest. Projekteerija on kohustatud parandused vormistama muudatusjoonistena, mis on ka kirjanurgas vastavalt tähistatud. Samuti tuleb Projekteerijal Tellijale üle anda vastavalt täiendatud CD- või DVD-plaadid.

5.3. Juhul, kui Tellija on projekteerimisvea tõttu kandnud kahju, sh. maksnud trahve riigile või kohalikule omavalitsusele, maksnud leppetrahve või viiviseid ehitusorganisatsioonile või oma teistele lepingupartneritele, maksnud liigselt või siis mittevajalikuks osutunud materjalide või ehitustööde eest või maksnud ümberehitustööde eest, siis on Projekteerija kohustatud Tellija esimesel nõudmisel selle kahju täies ulatuses hüvitama.

5.4. Juhul, kui objektil ilmnevad projekteerimisvead 2 (kahe) aasta jooksul arvates kõigi ehitustööde lõpetamist, kohaldatakse samuti punktides 5.2 ja 5.3 sätestatut. Tellijal on seejuures õigus teha või lasta teha objektil ümberehitustöid, kusjuures ümberehitustööde maksumuse on kohustatud tasuma Projekteerija kohe ümberehitamiseks kulutuste tegemisel.

6. Füüsilised isikud

6.1 Objekti peaprojekteerija on:  Urmas Nugin, telefon 507 8277

6.2. Tellija kontaktisik pooltevahelises asjaajamises on Ly Laanemets, telefon 513 2994

6.3. Projekteerija kontaktisik pooltevahelises asjaajamises on Kristiina Habicht, telefon 566 23800.

6.4. Punktis 6.2 ja 6.3 määratud kontaktisikutel puudub õigus pooli esindada, kui nad ei ole ise pooled või poole esindamiseks volikirja vms. alusel õigustatud isikud.

6.5. Punktis 6.2 ja 6.3 määratud kontaktisikuid võivad pooled ühepoolselt muuta, millest nad on kohustatud eelnevalt teisele poolele teatama.

7. Lepingu lõppemine ja lõpetamine

7.1. Leping lõpeb, kui lepingust tulenevad Poolte kohustused on mõlemapoolselt täielikult ja nõuetekohaselt täidetud.

7.2 Kui Projekteerimistööde tegemise käigus on ilmselt selge, et neid ei tehta nõuetekohaselt, on Tellijal õigus määrata Projekteerijale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, selle mittetäitmisel aga kas Lepingust taganeda ja nõuda sisse tekitatud kahju või teha töö jätkamine ja puuduste kõrvaldamine ülesandeks kolmandale isikule Projekteerija arvel.

7.3 Juhul, kui Projekteerija ei asu õigeaegselt Lepingut täitma või teeb tööd niivõrd aeglaselt, et selle lõpetamine tähtajaks muutub ilmselt võimatuks või Projekteerija ei ole projekti Tellijale üle andnud hiljemalt 1 (ühe) kuu möödumisel arvates kokkulepitud üleandmise tähtajast, on Tellijal õigus ilma Projekteerijale kokkulepitud tasu maksmata Lepingust taganeda ja nõuda sisse Lepinguga ettenähtud leppetrahv ning tekitatud kahju.

8. Lõppsätted

8.1 Pooled kohustuvad hoidma konfidentsiaalsena kõik seoses Lepingu täitmisega teatavaks saanud isikuandmed, samuti usalduslikud ning ärisaladusteks peetavad andmed.

8.2. Lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema Poole poolt allakirjutamise momendist või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.

8.3. Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlus kostja asukohajärgses kohtus.

8.4. Leping on sõlmitud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kumbki Pool saab ühe eksemplari. Leping võib olla allkirjastatud ka digitaalselt.

9. Lepingu lisad

Käesoleva lepingu lahutamatuteks lisadeks on:

- lisa nr 1 Tellija lähteülesanne (ei asu lepingu juures)

- lisa nr 2 olemasolevad puhkemajanduslike elementide joonised, fotod (ei asu lepingu juures)

- lisa nr 3 projekteerimistööde loetelu-graafik

- Projekteerija poolt Tellijale esitatud pakkumus (ei asu lepingu juures).

Poolte andmed ja allkirjad:

# Tellija						Projekteerija

Riigimetsa Majandamise Keskus		Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ

Toompuiestee 24 Tallinn			Reg nr. 10696600

Registrikood 70004459			Tähe 106, 51013 Tartu

RMK LHO Edela-Eesti piirkond 		Tel. +372 566 23800

Kõrtsi-Tõramaa, Viljandimaa

  - Tel +372 435 7164

/allkirjastatud digitaalselt/                	 /allkirjastatud digitaalselt/

Riho Männik	          Kristiina Habicht

## RMK Edela-Eesti piirkonna juhataja			juhatuse liige

Lisa 3

RMK  ja Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ vahelise     projekteerimislepingu

Nr. 1-46.11.23/1     juurde

### Projekteerimistööde loetelu-graafik (täidetakse vastavalt lähteülesandele)

1. Eelprojekt

Seletuskirja ja jooniste koostamine projektlahenduse väljaselgitamiseks Tellijale vastuvõetava lahenduseni;

maksumus 2 084,70 (kaks tuhat kaheksakümmend neli eurot 70 senti) eurot, millele lisandub käibemaks 20%;

tähtaeg 28. aprill 2016. a.                                                         .

Projekteerija .................                                                            Tellija .................

2. Põhiprojekt

maksumus 2 084,70 (kaks tuhat kaheksakümmend neli eurot 70 senti)  eurot, millele lisandub käibemaks 20%;

tähtaeg 30. juuni 2016. a.                                                       .

Projekteerija .................                                                     Tellija .................

3. Tööprojekt

maksumus 2 084,70 (kaks tuhat kaheksakümmend neli eurot 70 senti) eurot, millele lisandub käibemaks 20%;

tähtaeg 31. august. a.                                                       .

Projekteerija .................                                                     Tellija .................

4. Autorijärelevalve/ehitusprojekti koostaja järelevalve

maksumus 694,90 (kuussada üheksakümmend neli eurot 90 senti) eurot, millele lisandub käibemaks 20%.

Projekteerija .................                                                       Tellija ......................

Objekti autorijärelevalve/ehitusprojekti koostaja järelevalve lõpeb ehitustööde lõppemisega. Tasu makstakse välja peale ehitustööde lõppu

Kogumaksumus 6 949 (kuus tuhat üheksasada nelikümmend üheksa) eurot, millele lisandub käibemaks 20%.

Projekteerimistööde lõpptähtaeg 6 kuud pärast lepingu allkirjastamist osapoolte poolt

Projekteerija 							Tellija

...........................................					........................................