| Kellele |  | TRANSPORDIAMET (edaspidi amet) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Registrikood | 70001490 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Juriidiline aadress | Valge 4, Tallinn 11413 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Taotluse esitamise aadress |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kellelt |  | Taotleja nimi/nimetus | Projektin OÜ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Registri- või isikukood | 12485942 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Juriidiline aadress või elukoht |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asukoht/elukoht | Harju maakond, Tallinn, Kubu tn 1-1, 13516 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Telefon ja e-post | 527 5512, andero@projektin.ee |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | E-post |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Omanikujärelevalvet teeb | Kaarin Kõiv, Entecon OÜ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Telefon ja e-post | 56509213, kaarin@entecon.ee |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Liikluskorralduse eest vastutab | Urmas Tohu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Telefon ja e-post | 5648 0888, urmas@projektin.ee |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Loa taotlemiseks esitatavad materjalid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumendi liik |  | Nimetus |  |  | Dokumendi nr |  |  |  | Ameti kooskõlastuse kuupäev ja nr |  |
|  |  | (esitatava dokumendi täpne nimetus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ametis kooskõlastatud projekt |  | Triangulum OÜ töö nr 186 / 24 „Tilgu tee 6 liitumine ühiskanalisatsiooniga ning veevarustuse ümberühendamine“ |  |  | 186 / 24 |  |  |  | 22.04.2025 nr 7.1-2/25/2344-4 |  |
| Ajutise liikluskorralduse joonis |  | Warren Safety OÜ joonis |  |  | 2508-13.1 |  |  |  |  |  |
| Riigimaa maa kasutusõigust tõendava dokumendi koopia (Ameti peadirektori käskkiri või notarileping) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (vajadusel lisa ridu juurde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Objekti asukoht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maakond |  | Harjumaa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tee nr: |  | Tee nimi: |  |  | Algus km: |  |  |  | Lõpp km: |  |
| 11414 |  | Tilgu tee |  |  | 0,17 |  |  |  | 0,17 |  |
| 11414 |  | Tilgu tee |  |  | 0,17 |  |  |  | 0,21 |  |
| 3. Selgitus kavandatavate tegevuste kohta, läbiviimise aeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vee- ja kanalisatsioonitorude paigaldustööd haljasalal. Tööde teostamise aeg 02.09-30.09.2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Loa taotleja |  |  | Ees-ja perekonnanimi |  | Andero Kullerkupp |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Esindusõiguse alus (esindaja puhul) |  | Seadusjärgne |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kuupäev; allkiri |  | /digitaalse allkirja kuupäev/ |  |  |  |  |  |

TAOTLUS

VÄLJASTADA LIIKLUSVÄLISE TEGEVUSE LUBA (EHITUS)

TÖÖDE TEGEMISEKS RIIGITEE MAAL