Riigimaantee 91 Narva - Narva-Jõesuu - Hiiemetsa km 6,896 - 11,588 taastusremont

TEHNILISE KOMISJONI PROTOKOLL

29.10.2020.a.

TEHNILINE KOMISJON KOOSSEISUS:

| Komisjoni esimees: | Rein Kuusk | Maanteeameti Ida teehoiu osakonna ehituse juhtivinsener |
| --- | --- | --- |

Liikmed:

| - Tellija esindajad: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Projektijuht | Priit Moor | Ida teehoiu osakonna ehituse projektijuht |
| 1.2 Maanteeamet | Ulvi Tõnurist | Ida teehoiu osakonna korrashoiu projektijuht |
| 1.3 Maanteeamet 1.4 Maanteeamet | Argo Pall Andrei Makarov | teeregistri talituse riigiteede haldur Ida teehoiu osakonna liikluskorraldaja |

- Töövõtja esindajad:

  - Töövõtja esindaja		    Dmitry Suslov*	       N&V OÜ, projektijuht

  - Töövõtja esindaja		    Lembit Sildoja	       N&V OÜ

  - Töövõtja esindaja		    Ando Orgussaar	       N&V OÜ

  - Töövõtja esindaja		    Jana Feoktistova	       N&V OÜ

- Omanikujärelevalve esindaja:

  - Teede järelevalveinener 	    Riivo Juhansoo	       AS Taalri Varahaldus

- Hooldefirma esindaja 		    Jaan Säälik		       Trev-2 Grupp AS

- Kohalik omavalitsus		    Aleksandr Kuksin	       Narva-Jõesuu Linnavalitsus

- Ei osalenud

KOMISJON KONSTATEERIB

- Tehniline komisjon kontrollis Riigimaantee 91 Narva - Narva-Jõesuu - Hiiemetsa km 6,896 - 11,588 taastusremont valmisolekut vastuvõtmiseks vastavalt töövõtja teatele tööde lõpetamise kohta.

- PEATÖÖVÕTJA N&V OÜ, registrikoodiga 11947047, asukohaga Kaasiku tn 28, Jõhvi küla, Jõhvi vald, 41541 Ida-Viru maakond

- TÖÖDE KIRJELDUSE KOOSTAJA: Maanteeamet, registrikoodiga 70001490, asukohaga Teelise 4, 10916 Tallinn

- Teeregistri talituse poolt kontrollitud katte ehituse objektide aadressid (algused ja lõpud) on alljärgnevad:

Algus km 6,896

Lõpp km 11,588

Edaspidi kasutada kõikides andmebaasides objektide kohta neid alguse – ja lõpuaadresse

- OBJEKTI PÕHINÄITAJAD (Vastavalt lepingule, mahud täpsustamisel):

Tööde täitmise tähtaeg  08.10.2020 a.

Tööde algus                  11.05.2020 a.

Tööde lõpp                   14.10.2020 .a.

- VASTUVÕTUKS ON ESITATUD: lepingulised tööd Riigimaantee 91 Narva - Narva-Jõesuu - Hiiemetsa km 6,896 - 11,588 taastusremont.

KOMISJONI OTSUS

- Komisjon tutvus objekti valmisolekuga ja tuvastas mõningaid puudusi, mis on loetletud lisas 1 ning millede kõrvaldamine on enne objekti vastuvõtukomisjonile esitamist vaja likvideerida:

  - Lisas 1 nimetatud puudused ei ole liiklusohtlikud ning likvideeritakse Töövõtja poolt esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui Lisa 1 viidatud.

- Riigimaantee 91 Narva - Narva-Jõesuu - Hiiemetsa km 6,896 - 11,588 taastusremont tööd on lõpetatud ja vastavad lepingu dokumentidele ning keskkonna-, tervise-, tarbija-, töökaitse- ja liiklusohutusnõuetele  ning võib kokku kutsuda vastuvõtukomisjoni.

Komisjoni esimees:    /allkirjastatud digitaalselt/

Komisjoni liikmed:

| 1. /allkirjastatud digitaalselt/ |  |
| --- | --- |
| 2. /allkirjastatud digitaalselt/ |  |
| 3. /allkirjastatud digitaalselt/ |  |
| 4. /allkirjastatud digitaalselt/ |  |
| 5. /allkirjastatud digitaalselt/ |  |
| 6. /allkirjastatud digitaalselt/ 7. /allkirjastatud digitaalselt/ 8. /allkirjastatud digitaalselt/ 9. /allkirjastatud digitaalselt/ 10. /allkirjastatud digitaalselt/ 11. /allkirjastatud digitaalselt/ 12. /allkirjastatud digitaalselt/ |  |

Akti lisad:

- Lisa 1 - Puuduste nimekiri