Jõgeva ja Tartu maakonna tolmuvaba katte ehitus

TÖÖSISEKORRAEESKIRI

Tellija: 	Transpordiamet

Insener:	AS Infragate

Töövõtja:	TREF AS

Esindaja:	projektijuht Jorma Valge

Koostas: projektijuht Jorma Valge

Koostatud: aprill 2026

1. ÜLDOSA

1.1.Tellija esindajaks lepingulistes küsimustes on tellija projektijuht.

1.2.Tellija esindajaks ehitustööde organiseerimise küsimustes on tellija objektijuht, tema eemalviibimisel projektijuht või tema poolt määratud tööjuht.

1.3.Tellija esindaja võib lepingulistes ja ehitustööde organiseerimise küsimustes olla ühes isikus, nii projekti-kui objektijuht.

1.4.Töid  ehitusobjektil juhib oma töövõtu piires töövõtja, kui lepingus ei ole sätestatud teisiti.

1.5.Ehitusobjekti (edaspidi objekt) töökeel on eesti keel. Töönõupidamistel võib kokkuleppeliselt paralleelselt eesti keelega kasutada ka teisi keeli. Isik, kes kasutab teisi keeli peale eesti keele, peab veenduma, et temast on üheselt ja õigesti aru saadud.

1.6.Küsimused, mis puudutavad ehitusjärjekorda või ehitustehnoloogiat, lahendab projektijuht, abi-projektijuht või objektijuht.

1.7.Vajalikud joonised annab tellija volitatud isik, muu objekti puutuva info annab objektijuht.

1.8.Tööaeg objektil on üldjuhul 7:00 –20:00. Väljaspool tööaega on objektil viibimine keelatud, kui see pole eelnevalt kokkulepitud objektijuhiga.

1.9.Ehitusmaterjalid, täitematerjalid, pinnas ning jäätmed ladustatakse eelnevalt kokkulepitud kohtadesse, mille määrab abi-projektijuht või objektijuht. Ladustusplatsid kooskõlastatakse jooksvalt.

1.10. Ehitusobjektil tekkivate probleemide korral on nende esmane lahendaja tellija esindaja.

TÖÖTAJA

1.11.Töötaja on kohustatud töötama ausalt ja kohusetundlikult, järgides tööde teostamise tehnoloogiat, juhendeid ja vältides praaki.

1.12.Töötajad on kohustatud kinni pidama Eesti Vabariigi seadusandlusega sätestatud töötervishoiu-ja tööohutuse alastest nõuetest.

1.13.Töötaja on kohustatud rakendama kõikvõimalikud abinõud normaalset töötamist raskendavate või taksitavate põhjuste ning tingimuste (nt tööseisak, avarii) viivitamatuks kõrvaldamiseks. Kui neid põhjusi ei ole võimalik kõrvaldada, tuleb sellest viivitamatult teada anda oma tööandjale või tellija esindajale objektil.

1.14.Töötaja on kohustatud hoiduma tegudest, mis takistavad teistel töötajatel täitmast oma töökohustusi.

1.15.Töötajal on õigus keelduda tööst, mille teostamine seab ohtu tema või teiste isikute tervise või ei võimalda täita keskkonnaohutuse nõudeid, teatades vastavast asjaoludest koheselt vastutavale tööjuhile.

1.16.Teatama tööjuhile koheselt ohtlikust olukorrast töökohal või tööõnnetusest töötajaga, samuti tema enda tervisehäirest.

1.17.Prahi, pakendid jms jäätmed koristab töövõtja hiljemalt tööpäeva lõppedes ja viib selleks ettenähtud konteinerisse või mujale ladustamiskohta. Viivitamatult tuleb ehituspraht koristada hetkel kasutuses olevatelt teedelt või möödasõitudelt. Töö lõppedes koristab töövõtja töökoha.

TÖÖVÕTJA

1.19.Säilitatavate konstruktsioonide rikkumise korral kannab süüdiolev töövõtja taastamistööde kulud ning kompenseerib lisatöödega seoses tekkinud muud kulud.

1.20.Töövõtja kohustused objektil:

1.20.1.organiseerida tööde läbiviimise temale allutatud tööjõuga sõlmitud töövõtu lepingu ulatuses ja täidab projektijuhi esindajalt saadud korraldusi;

1.20.2.pidada rangelt kinni oma töölõigule kooskõlastatud ehitustööde tähtajast ja/või graafikust, järgida tellija tööohutusplaani ja muid juhendeid;

1.20.3.võtta vastu saatedokumentide alusel  ehitusobjektile saabunud seadmed, töövahendid ja materjalid, kontrollides kvaliteedi vastavust sertifikaadile ja projektis esitatud nõuetele. Materjalid ladustatakse vastavalt antud materjali ladustamisreeglitele, eelnevalt objektijuhiga kokkulepitud tingimustel ja tööde teostamise projektiga määratud kohtadesse.

1.20.4.olema varustatud mobiilse sidevahendiga, mille kaudu ta on kättesaadav tellija esindajale.

1.22.iga töövõtja vastutab tema riisikol olevate tööriistade, ehitusmaterjalide, konstruktsioonide jms säilimise ja otstarbekohase kasutamise eest.

1.23.järgima liikluskorraldusnõudeid ja liikluskorralduse ümber tõstmise korral lähtuma kooskõlastatud liikluskorraldusskeemidest.

1.24.objektil tekkivate töökorralduslike või kvaliteedi alaste probleemide puhul on nende esmane lahendaja konkreetse töövõtu töövõtja esindaja ja tellija vastava töölõigu eest vastutav tööjuht. Probleemi mittelahendamisel toimitakse lepingus määratud viisil.

1.25.töövõtja on kohustatud kõiki oma töötajaid, kes töötavad ehitusobjektil või on sellega olulisel määral seotud, teavitama Eestis kehtivast keskkonna ning töötervishoiu ja tööohutuspoliitikast:

2. EHITUSOBJEKTI OLME, PUHTUS JA KORD

2.1.AS TREF lähtub keskkonnajuhtimissüsteemist ISO 14001, mida peavad järgima ka alltöövõtjad.

2.2.Objektil tekkivad jäätmed tuleb utiliseerida vastavuses seadustega.

2.3.Objektil on keelatud olmeprügi maha loopimine, keskkonnaohtlike vedelike loodusesse kallamine, keskkonnaohtlike ainete ebakorrektne utiliseerimine.

3.OBJEKTIL ON KEELATUD

3.1.Töötajatel viibida kohtades, mis ei ole otseselt seotud tema tööülesannete täitmisega.

3.2.Suitsetamine tuleohtlikes kohtades.

3.3.Alkoholi ja narkootikumide tarvitamine ja ebakaines olekus, sealhulgas joobe jääknähtudega, objektil viibimine.

3.4.Autode ja tehnika parkimine selliselt, et see häirib objektil liikuvat tehnikat või avalikuks liikluseks avatud masinaid.

3.5.Kasutada lahtist tuld, põletada kulu, jäätmeid või prahti.

3.6.Jätta töötavat tehnoloogilist või muud seadet ja mehhanismi järelevalveta.

3.7.Kasutada defektseid või lekkivaid masinaid, seadmeid või muid töövahendeid, mis ohustavad töötajaid, keskkonda või kvaliteetset töö tulemuse saavutamist.

3.17.Ehitusobjekti liikluskorralduse ümbertõstmine ja muutmine omaalgatuslikult ja vastuolus liikluskorraldusskeemidega.

4.TEGUTSEMINE TULEKAHJU KORRAL

4.1.Tulekahju avastanud isik on kohustatud:

4.1.1.viivitamatult teatama häirekeskusele ja teavitama, kus tulekahju on puhkenud ja mis põleb ning nimetama oma perekonnanime ja teate andmiseks kasutatava telefoni numbri ning järgima päästeteenistuse edasisi juhiseid;

4.1.2.hoiatama ohtu sattunud inimesi;

4.1.3.võimaluse korral asuma tuld kustutama;

4.1.4.tõkestama tule levikut (sulgema uksed ja aknad ning välja lülitama ventilatsiooni).

4.2.Tulekustutus-ja päästemeeskonna saabumisel tuleb selle juhile teatada:

4.2.1.tulekahju tekkekoht ja ulatus;

4.2.2.võimalik oht inimestele;

4.2.3.muud tulekahjuga kaasneda võivad ohud (plahvatused, mürkkemikaalid jm).

5.ISIKUKAITSEVAHENDID

5.1.Kõik objektil töötavad isikud on kohustatud kasutama töö iseloomust tulenevatest ohtudest lähtuvalt vastavaid isikukaitsevahendeid. Vastavad isikukaitsevahendid peab töötajale andma tööandja.

5.1.1.Töötajad peavad kandma torkekindlaid jalatseid (tähisega „P“). Asfalteerimis- ja pindamistöödel peab kasutama kuumakindlate taldadega jalatseid.

5.1.2.Kuumade materjalidega töötamisel tuleb kasutada pikki riideid, mis katavad paljast nahka.

5.1.3.Külmade või vihmaste ilmadega töötamisel tuleb kasutada vihmakeepe ja pakse riideid.

5.1.4.Kui on oht hingata sisse tervist kahjustavaid aineid, tuleb kasutada vastavaid töö iseloomuga sobivaid hingamisabivahendeid

5.1.5.Kaitsekiivri kasutamine on kohustuslik olukordades, kus on oht peavigastuste tekkeks (tõstetööd, kaevamistehnika töötsoonis viibides, tellingutel olles jne).

5.1.6.Kui on oht silmavigastuste tekkeks, tuleb kanda kaitseprille.

5.1.7.Kui töökohal oleva müra tase ületab 85dB siis tuleb kasutada kuulmiskaitsevahendeid.

5.2.Isikukaitsevahendite puudumisel või defektsete isikukaitsevahendite kasutamisel on AS TREF projekti-, objekti- või tööjuhil õigus vastav töötaja objektilt minema saata.

5.3.Kõik objektil viibivad töötajad peavad kandma ohutusveste olenemata töö iseloomust või tööetapist.

6.KOHUSTUSED

6.1.Käesolevas eeskirjas sätestatud tingimused on kohustuslikuks järgimiseks kõigile objektil töötavatele, sealhulgas lepingulisel alusel töötavatele töövõtjate töötajatele.

6.2.Iga käesoleval objektil lepingulisel alusel töötab töövõtja on kohustatud oma töötajaid teavitama käesoleva eeskirja tingimustest ning vastutab täiel määral oma töötajate eeskirjadele (mitte)vastava tegevuse eest.

6.3.Tellija esindajal on õigus nõuda käesolevaid töösisekorraeeskirju rikkunud töötaja või töövõtja eemaldamist  ehitusobjektilt.