| TAOTLUS LIIKLUSVÄLISE TEGEVUSE LOA SAAMISEKS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Taotluse esitamise aadress |  |  |  |  |  |  |  |
| Loa taotleja | Taotleja nimi/nimetus | Powergrid OÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Registri- või isikukood | 16423429 |  |  |  |  |  |  |
|  | Juriidiline aadress või elukoht | Tohvre tee 4, Järveküla, 75304 Rae vald, Harju maakond |  |  |  |  |  |  |
|  | Asukoht/elukoht | Tohvre tee 4, Järveküla, 75304 Rae vald, Harju maakond |  |  |  |  |  |  |
|  | Telefon; e-post | 5070215 |  |  |  |  |  |  |
|  | E-post | info@powergrid.ee |  |  |  |  |  |  |
| Liiklusvälise tegevuse eest vastutaja | # Ees- ja perekonnanimi | Juri Sušetski |  |  |  |  |  |  |
|  | Telefon; e-post | 5050239, juri@powergrid.ee |  |  |  |  |  |  |
| - Liiklusvälise tegevuse asukoht tee nimi, tee km, parkla |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riigitee nr 11 km 0,5, Jüri-Maardu ramp Riigitee nr 3705 km 0,390, Olerex parkla väljasõit Tallinna ringteele LSS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Liiklusvälise tegevuse ala suurus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jüri-Maardu ramp, 40m2, sulgeda tuleb kaks korda8 tunniks ajavahega 8-10 tundi (esimese etapiga puuritakse augud ja liimitakse sisse ankrud, teise etapiga paigaldatakse klambrid ja riputatakse kaablikaitsetoru). Planeerime töid 05.06 ja 06.06 kuupäevadele. Olerex parkla väljasõit Tallinna ringteele LSS, 35m2, sulgeda tuleb kaheks päevaks kaablikaitsetoru paigaldamiseks maasse, kaabli tõmbamiseks ja kilpide paigaldamiseks. Planeerime töid 07.06 ja 10.06 kuupäevadele. Väljaspool tööaega avatakse alad liikluseks. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Info edastamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Lisad |  | Liikluskorraldusskeemid 2kmpl |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kooskõlastatud projekt 1kmpl |  |  |  |  |  |  |