Hooldelepingu nr. 3.2-3/22/1156-1 „Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga ja Võru maakondades välisvalgustuse hoolduse ning käiduteenuse osutamine aastatel 2022-2027“

Lepingutingimuste muudatus nr 2.

1. TEENINDUSMAHU SUURENEMINE

1.1. Alates 01.09.2023 lisanduvad hooldelepingu mahtudesse juurde järgmised uued valgustusobjektid Tartus, Riia liiklussõlmes:

- Riia viadukt -	100 valgustuspunkti

- Valga mnt -	 99 valgustuspunkti

- Lõunakeskus -	 73 valgustuspunkti         kokku  272 valgustit

1.2. Valga mnt valgustuse väljaehitamisega demonteeriti Kantri valgustusobjektil 15 valgustuspunkti ning lisati Vektori tn. valgustuseks 10 uut valgustuspunkti. Kantri valgustuspunktide arv väheneb 5 valgusti võrra, uus valgustite koguarv 46 valgustit.

1.3. Inventuuri käigus selgus projektjooniste ja teostusjooniste võrdlemisel ebatäpsusi valgustite arvus järgmistel objektidel:

Võhmanõmme    - 20 tk

Puurmani             -   3 tk

Ilmatsalu              +  5 tk

Viljandi + Raja     -   5 tk

Soinaste               +  2 tk

Ülenurme            +  2 tk

Kambja                 +  1 tk

Mustvee	 +  5 tk

Misso                    -  2 tk

Lohkva                 +  1 tk

Vana-Kuuste        -  2 tk                  valgustite tegelik koguarv väiksem 16 valgusti võrra.

1.4. Seoses remonditöödega Osula ristmikul jääb ajutiselt mahtudest välja  sealsed 8 valgustit.

Hooldelepingu valgustuspunktide arv kokku 01.09.2023 seisuga on  2358 + 272 - 5 - 16 - 8 = 2601 valgustuspunkti.