Kultuuriministeerium

Suur-Karja 23

Tallinn 						      14.10.2024 nr 1-11/820

Taotlus

Sihtasutusele Eesti Meremuuseum eraldati 2024. a remondifondi vahendite koosseisus 30 000 eurot muuseumilaev Suur Tõll masinaruumis külastajatele avatud käiguteede renoveerimistöödeks. Tänaseks on nimetatud tööd lõpetatud ja nende tegelikuks maksumuseks kujunes 29 000 eurot. Kasutamata jäänud toetuse jääki 1000 eurot sooviks sihtasutus kasutada Püssirohuaida katuse remonttöödeks.

Püssirohuaida katusekivide roovituse vahetuseks eraldati 2023. a remondifondi vahenditest 30 000 eurot. Tööde teostumine lükkus edasi 2024. aastasse ning toetuse kasutamise perioodi pikendatud kuni 31.12.2024. Katusetööde kogumaksumus on vastavalt hanke tulemustele 67 934 eurot + käibemaks. Toetussummat ületav osa kaetakse sihtasutuse omavahenditest.

Lugupidamisega

/Allkirjastatud digitaalselt/

Urmas Dresen

Juhatuse liige