**Teatis**

Käesolevaga kinnitan, et Eesti Rahvusraamatukogu on talle 2024. a eraldatud toetust kasutanud **seisuga 31.12.20­­­­­­­­­­­­­­­­­­24. a** tekkepõhiselt järgmises mahus:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lepingu/ taotluse nr** | **Toetuse sihtotstarve ja viide tegevustoetuse lepingu punktile või projektitoetuse puhul projekti nimetus**  | **Kasutatud summa** | **Toetuse jääk** | **Jäägi tekkimise põhjendus ning kasutamise ajakava** |
| 7-1/392 | Rahvusraamatukogu rekonstrueerimine (meetme „Kliimapoliitikaeesmärkide täitmine nn pilootprojektideks“ vahendid) | 5 000 000 | 0 | Toetuse kasutamise 2024. a aasta aruanne. Toetuse kasutamise abikõlblikkuse periood on 22.12.2023-30.11.2025.  |

Täiendavalt esitame lepingu punktis 3.2 nõutud andmed (eelneval poolaastal toetuses rahastatud tegevuste tulemuste aruanne):

|  |  |
| --- | --- |
| **Käimasolevad ja lõpetatud tegevused, nende tulemused ja ajakava** | Käimasolevad tegevused Rahvusraamatukogu hoones (Tõnismägi 2, Tallinn):1. ventilatsiooniseadmete ja -torustike paigaldamine;
2. valgustite paigaldamine.

Ehitustööde valmimise kavandatud lõpptähtaeg on 01.07.2025. |
| **Projektiga seoses võetud kohustuste ja väljamaksete ülevaade** | Tööde maksumus (võetud kohustustega / lepingutega kaetud summa) kokku on 5 000 000 eurot, sh1. ventilatsiooniseadmete ehitus 2 763 740 eurot;
2. valguslahenduste ehitus 2 236 260 eurot.
 |

Lugupidamisega

Esitaja nimi: Priit Sohkin, finantsjuht

Kontakttelefon: 630 7377

e-post: priit.sohkin@rara.ee