**Taotlusvorm riigieelarvelise toetuse taotlemiseks**

|  |  |
| --- | --- |
| Taotleja nimi ja registrikood | **Vao Saun MTÜ** |
| Taotleja juriidiline aadress | **Veski pst 4 Vao küla, Järva vald JÄRVAMAA** |
| Toetuse saaja arvelduskonto number, viitenumber, pank | **Swedbank EE622200221072659792** |
| Taotletav summa  | 7000 eurot |
| Toetuse nimetus  | Riigieelarveline toetus |
| Taotleja veebileht (kui on) | Kodulehte ei ole, FB olemas |
| Allkirjastaja nimi ja ametikoht (telefon ja e-posti aadress) | **Priit Seire MTÜ juhatuse liige****5032024** **priidu33@gmail.com** |
| Projektijuhi nimi ja kontaktandmed (telefon ja e-posti aadress)  | **Ülle Jääger****5383 6638****yllej@koeru.edu.ee** |
| Projekti algus ja lõpp | **1.veebruar 3023 – 31.detsember 2023** |

|  |
| --- |
| **1. Lühiülevaade taotleja senisest tegevusest**  |
| **Vao Saun MTÜ on loodud 2019 oktoobris, et hoida ja edendada saunakultuuri Vao külas. Vao saun ise on pika ajalooga saunatraditsioone hoidev kooskäimise koht kogukonnas.** **Kolme viimase aasta jooksul on Vao Saun MTÜ hallatavas saunas käinud keskmiselt 1300 saunalist. Üldjuhul on aastas 44 avalikku saunakorda, mida külastavad saunasõbrad nii Vaolt, Koerust, Järva-Jaanist, Paidest kui ka kaugemaltki.**  |
| **2. Projekti eesmärk** Mida soovitakse projekti elluviimisega saavutada? Eesmärk esitatakse taotletava tulemusena, mitte tegevusena. |
| **Projekti eesmärk on Vao sauna pesuruumi ja eesruumi renoveerimisega paremate tingimuste loomine praegustele kasutajatele ning sauna aktiivemale kasutamisele kaasaaitamine.** |
| **3. Projekti vajalikkuse** **põhjendus** Kirjeldage lühidalt probleemi, mis näitab projekti elluviimise vajalikkust. Mida on vaja muuta ja miks? |
| **Vao saun on olnud järjepidevas kasutuses aastast 1966. Aastate jooksul on teostatud küll erinevaid pisiremonte, kuid sauna kaasaajastamiseks ja kasutajatele paremaks ning mugavamaks kasutamisemiseks on vaja renoveerida sauna pesuruum ja eesruum. Pesuruumi ja eesruumi renoveerimisega loome paremad tingimused Vao sauna kasutajatele ning anname hoogu Vao sauna aktiivemale kasutamisele uute külastajate näol.** |
| **4. Projekti tegevused (loeteluna) ja väljundid** Tegevus- ja ajakava. Investeeringutoetuse puhul näidake ära, kas objekt, millesse investeeritakse, on toetuse saaja omandis või halduses; soetuse puhul selgitage, kuidas on tagatud soetuse edasine kasutus. |
| **Vao Saun MTÜkasutab sauna ruume lepingu alusel.****Pesuruumi ja eesruumi renoveermine toimub juuni kuni september 2023.** |
| **5. Projekti elluviimisest (tulemustest) saadav kasu sihtrühmale/kogukonnale** |
| **Vao sauna pesuruumi ja eesruumi renoveerimisega loome kaasaegsemad ja mugavamad tingimused sauna kastajatele.** |
| **6.** **Eelarve kulukohtade lõikes koos hinna kujunemise alusega** Eeldatavate tulude ja kulude kalkulatsioon. Vajadusel lisage ridu. |
| **Projekti kulud tegevuste kaupa** | **Maksumus** (kulud toetusest vastavalt kalkulatsioonile) | **Märkused** |
| Eesruumi renoveerimine | 3000 eurot |  |
| Pesuruumi renoveerimine | 4000 eurot |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **KULUD KOKKU** | 7000 eurot |  |
| **Kui rahastate planeeritavat projekti / investeeringut käesoleva taotluse alusel ainult osaliselt, kirjeldage lühidalt kogu projekti***, sh**kui suur on kogueelarve, kes on kaasrahastaja*  |
|  |

* KINNITAN, ET MAKSUVÕLGA RIIKLIKE MAKSUDE OSAS EI OLE.
* KINNITAN, ET EI OLE ALUSTATUD PANKROTI- EGA LIKVIDEERIMISMENETLUST.
* KINNITAN, ET VAREM SÕLMITUD RIIGIEELARVELISE TOETUSE LEPINGUD ON NÕUETEKOHASELT TÄIDETUD.
* KINNITAN, ET MAJANDUSAASTA ARUANNE ON ESITATUD.
* kinnitan, et taotleja juhtorgani liige ei ole isik, keda on karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud.

Taotluse koostaja: Priit Seire

(allkirjastatud digitaalselt)