Riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km 62,0-78,5 Päädeva-Konuvere teelõigu

eelprojekti koostamine

Töökoosolek

Protokoll-40

Aeg: 23.11.2022, kell 11.30-12.30

Koht: MS Teams

Päevakord:

1)	RMK kinnistute juurdepääsud ja äralõiked

Koosoleku juhataja: Marge Kelgo

Protokollija: Roland Mäe

Osalejad:

Transpordiamet (TRAM):

Marge Kelgo

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK):

Margus Emberg, Toomas Kivisto, Aivar Laud, Aive Leinpuu

Töövõtja Selektor Projekt OÜ:

Elar, Põldvere, Roland Mäe

Koosolekul arutatud teemad ja otsused:

- Otsustati, et Märjamaa metskond 27 kinnistule kavandatakse uus juurdepääsutee (rajada minimaalselt IV järgu metsatee parameetritele vastavalt), mis hakkab ühtlasi olema ka põhimaantee hooldetee. Juurdepääsutee ühendatakse Orgita-Rassiotsa teega (vt joonised AP-9 ja AP-11). Juurdepääsutee alguses ja lõpus on projekteeritud väravad, et takistada ulukite pääsu põhimaanteele. Väravate avamise ja muud juurdepääsuga seotud toimingud lepivad RMK ja Transpordiamet omavahel kokku.

- Märjamaa metskond 21 kinnistule on juurdepääs tagatud uue kogujatee kaudu, mis on ühendatud Orgita liiklussõlmega ja kuhu on projekteeritud mahasõit raadiustega 15 m ja mahasõidu pikkus raadiuse lõpust 20 m. Samale kinnistule on võimalik pääseda ka Orgita-Päädeva tee kaudu.

- Märjamaa metskond 22 kinnistule on kavandatud uus juurdepääsutee, mis on ühendatud Orgita liiklussõlmega ja teisest otsast Konnaveski teega.

- Krundijaotuskavad koos äralõigetega saadetakse RMK-le ülevaatamiseks.

- Kokkulepped tee ehitamiseks ja hooldamiseks vajalikke riigimetsa maade omandamise või kasutusõiguse seadmiseks tehakse enne teede ehitamist (realiseerimine sõltub teehoiukavast).

Töövõtja esindaja:		/Roland Mäe/     	_(digiallkirjastatud)_

Tellija esindaja:		/Marge Kelgo/     	_(digiallkirjastatud)_