„Looduskaitselised hooldustööd 2023-2027“

Tööobjekt: **Surnumäe karjääri taastamisalalt okste kokkuvedu**

Tellitava teenuse üldine kirjeldus:

1. Oluline on teostada objektil kõik kirjeldatud tööd.
2. Tellitavaks tööks on 2024 a. sügisel raiutud ja tööala servadesse metsa alla paigutatud männiokste koondamine ja kokkuvedu.
3. Töö teostaja peab täitma juhendeid „RMK keskkonnanõuded mootorsõidukitega ja saagidega töötamisel“ ja „RMK nõuded isikukaitsevahendite kasutamiseks“.
4. Töödega ei tohi alale tekitada pinnasekahjustusi.
5. Tööde teostamisega ei tohi kahjustada kasvavaid puid, pinnast, külgnevate kinnistute vara ning teisi objekte. Tööde teostaja kohustub hüvitama kõik oma tegevusega või tegevusetusega tekitatud kahjud.
6. Pakkuja kanda on kõik kulud, mis kaasnevad hinnapakkumise koostamisega ja objekti eelneva ülevaatusega.
7. Tööde teostamise ajal tuleb töövõtjal tagada inimeste ohutus, tähistada tööobjekti ohutsoonid ning tagada, et kõrvalised isikud ei satuks ohutsooni.
8. Töövõtjal tuleb enne töödega alustamist kooskõlastada tööaeg.
9. Tellija esindaja on Jan Ruukel, telefon 5163074, e-post [jan.ruukel@rmk.ee](mailto:jan.ruukel@rmk.ee)

Töö kirjeldus:

1. **Asukoht**: Võru maakonnas, Setomaa vallas, Nedsaja külas, katastriüksusel 93401:007:0523 (Orava metskond 56)
2. **Töö eesmärk**: tagada kaitstavate taimeliikidele sobiv elupaik.
3. **Teostatavad tööd**: Surnumäe karjääri taastamistöödel raiutud männipuistu okste koondamine ja kokkuvedu. Taastamistöödel laotati vahetult tööala servadesse metsa alla tööalalt raiutud männi oksad, mis tuleb koondada ja ära vedada. Hinnanguline okste maht on 20-25 tm. Tööala servast tuleb koondada kõik raiutud männioksad ja ladustada Kivi tee äärde tellijaga kokkulepitud kohta.

Tööde käigus ei tohi tekitada pinnasekahjustusi. Varasemalt raiutud alal võib väiketehnikaga liikuda minimaalselt. Vältima peab tehnikaga pööramisi, et säiliks rohukamar. Rasketehnikaga ei ole lubatud töid teostada.

1. Tööde teostamise tähtaeg on **01. detsember 2024.a.**
2. Hinnapakkumus tuleb teha **raieala ümbritseva metsa serva ladustatud männiokste koondamise ja kokkuveo maksumuse kohta eurodes.**

**Hinnapakkumus**

Esitame pakkumuse kirjeldatud tingimustel töö teostamise maksumuse kohta.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tööliik** | **Ühik** | **Maht** | **Ühiku hind; €** | **Summa; €** |
| Surnumäe karjääri raieala ümbritseva metsa serva ladustatud männiokste koondamine ja kokkuvedu ning ladustamine Kivi tee äärde. | töö | 1 | 900,00 | 900,00 |

Esindaja nimi: Kristo Luik