Usulise ühenduse, usuliste ühenduste katusorganisatsiooni ja riiklikult akrediteeritud konfessionaalse kõrgkooli

TAOTLUS

Toetust taotleva usulise ühenduse või kõrgkooli nimi: Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit

Registrikood: 80214442

Toetuse taotleja postiaadress: Tondi 26, Tallinn Telefon: 7343211 E-post: office@advent.ee

Taotleja-poolne kontaktisik: Jaanus-Janari Kogerman Kontaktisiku telefon: 56625526 Kontaktisiku e-post: jaanus-janari.kogerman@advent.ee

Taotleja arveldusarve number ja pank: EE927700771001950051, LHV Pank

Toetuse kasutamise eesmärk ja tegevuste loetelu, milleks toetust taotletakse: Projekti eesmärk on Rõõmusaare laagrikeskuse peahoone säilitamine ja selle funktsionaalsuse tagamine usulise ühenduse põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks. Peahoone praegune eterniitkatus on amortiseerunud ja vettläbilaskev, mis ohustab hoone konstruktsioone ning piirab selle kasutamist kogukondliku tegevuse, noortetöö ja sotsiaalhoolekande keskkonnana. Katuse vahetamine uue plekk-katuse vastu tagab hoone jätkusuutliku toimimise ja ohutu keskkonna kõigile sihtrühmadele. - Ettevalmistustööd: Vana eterniitkatuse demonteerimine ja nõuetekohane utiliseerimine. - Konstruktsioonide korrastamine: Katuse roovituse kontroll, parandamine ja rihtimine. - Uue katuse paigaldamine: Aluskatte ja terasprofiilpleki paigaldamine koos vajalike lisadetailidega (harja- ja räästaplekid). - Vihmaveesüsteemide rajamine: Uute rennide ja torude paigaldamine hoone fassaadi ja vundamendi kaitseks.

Eelarve projekt kululiikide kaupa (võib olla eraldi lehel): Katuseplekk + katuse lisamaterjalid 20 083.46 eurot (käibemaksuga) Paigaldus + paigalduse materjalid 20 000.00 eurot (käibemaksuga) Vana katuse lammutamine ja eterniidi (7 tonni) utiliseerimine 5000.00 eurot (käibemaksuga) Kokku 45 083.46 eurot käibemaksuga Sealhulgas omafinantseering 20 000.00 (kakskümmend tuhat eurot ja 00 senti)

Taotletav summa: 25083.46 (kakskümmend viis tuhat kaheksakümmend kolm eurot ja 46 senti)

Toetuse kasutamise eeldatav tulemus: - Vara säilimine: Peahoone on muudetud ilmastikukindlaks, peatatud on niiskuskahjustuste levik ja tagatud on usulise ühenduse vara pikaajaline säilimine. - Kogukondlik mõju: Paranenevad tingimused kogukonnaürituste ja sotsiaalsete tegevuste läbiviimiseks, mis toetab arengukava „Sidus Eesti 2021–2030“ alaeesmärki „Kogukondlik Eesti“ . - Noortetöö jätkusuutlikkus: Laagrikeskus pakub turvalist ja kvaliteetset keskkonda laste- ja noortetööks, edendades noorte ühiskondlikku aktiivsust ja sidusust . - Kriisivalmidus: Korras peahoone võimaldab hoonet ja laagrikeskust kasutada kogukonna kogunemispaigana, tõstes piirkondlikku kriisivalmidust ja elanikkonnakaitset.

LISAD (vajaduse korral):

Lisa 1 Taotleja esindaja volitus

Lisa 2 Taotleja eelarve projekt

Käesolevaga kinnitan, et:

1.	esitatud andmed on õiged;

2.	taotlejal ei ole maksuvõlga riiklike ja kohalike maksude osas või see on ajatatud ning maksed on tasutud kokkulepitud ajakava järgi;

3.	taotlejal ei ole majandusaasta aruande esitamise võlga;

4.	taotleja ei ole viimase seitsme kalendriaasta jooksul rikkunud toetuse andjaga sõlmitud riigieelarvelise toetuse lepingu ega projektipõhise toetuse määramise otsuse tingimusi ja tal ei ole avalike rahaliste vahendite osas tagasimaksete võlga;

5.	taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust;

6.	taotleja juhtorgani liiget ei ole karistatud majandusalase, ametialase, varavastase, avaliku korra, riigi julgeoleku või avaliku usalduse vastase süüteo eest või kui teda on karistatud, siis on ta karistusandmed karistusregistrist kustutatud.

Taotluse esitaja (või volitatud esindaja) nimi: Jaanus-Janari Kogerman

Kuupäev: 18. mai 2026

Allkiri: (allkirjastatud digitaalselt)