Lisa nr 1

Riigimetsa Majandamise Keskuse ja Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ

vahel 05.09.2025. a. sõlmitud

töövõtulepingule nr 3-1.5/2025/55

AKT 3-1.5/2025/55-2

04.03.2026

Töö üleandmine-vastuvõtmine

1. Käesolevaga Töövõtja annab üle ja Tellija võtab vastu Riigimetsa Majandamise Keskuse ja Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ vahel 05.09.2025. a. sõlmitud  töövõtulepingu  nr  3-1.5/2025/55 kohaselt  tehtud järgmise töö:

Soompää metsakuivendus

rekonstrueerimisprojekti koostamine.

REKONSTRUEERIMISE PROJEKT.

2.  Soompää metsakuivenduse rekonstrueerimisprojekti koostamise lepinguline maksumus on 14 750,00 (neliteist tuhat seitsesada viiskümmend) eurot, millele lisandub 24% käibemaks.

3. Tellija tasub tehtud rekonstrueerimise projekti eest 10 325,00 eurot, millele lisandub 24% käibemaks 2 478,00 eurot, kokku summas 12 803,00 (kaksteist tuhat kaheksasada kolm) eurot.

Käesolev akt on koostatud kahes eksemplaris, üks Tellijale ja teine Töövõtjale.

Tellija          							Töövõtja

/allkirjastatud digitaalselt/					/allkirjastatud digitaalselt/

| Margus Reimann | Raul Tihane |
| --- | --- |