
TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE LÕPPAKT
Jõuga lõkkekoha ja parkla  rekonstrueerimine.
Käesolev akt on koostatud 15. mai 2023. aastal.
	Alus:
	08.11.2021 sõlmitud EHITUSE TÖÖVÕTULEPING nr 1-46.11.30/2021/11

	Tellija:
	Riigimetsa Majandamise Keskus

	Esindajad:
	Jaanus Käärma, Heinar Juuse

	Töövõtja:
	Praktov OÜ reg nr 12347275, Liiva 25, Toila, Ida-Virumaa

	Esindajad:
	Martin Toovis, Piret Toovis

	Tellija omanikujärelvalve:
	Eastconsult OÜ reg kood 12972814, Oru, Aa küla, Lüganuse vald Ida-Viruma 

	Esindaja:
	Madis Albert, Siim Kadak

	Tööde teostamise lepinguline periood:
	08.11.2021 – 05.11.2022

	Tööde teostamise tegelik periood:
	08.11.2021 – 21.04.2023

	Tööde lepinguline maksumus:
	79010- eurot (ilma käibemaksuta).

	Tegelik tööde teostamise maksumus kokku:
	79010- eurot (ilma käibemaksuta). 


1. Sisu

1.1. Käesoleva aktiga annab Töövõtja Tellijale üle tööd, mis Töövõtja on teostanud vastavalt pooltevahelisele kokkuleppele ja Tellija võtab käesolevas aktis nimetatud tööd vastu.

1.2. Tellija kinnitab, et tema või tema esindajad on teostanud ehitisele ja ehitise teostusdokumentatsioonile põhjaliku ülevaatuse ja veendunud, et valminud ehitis vastab Tellija soovidele ja kokkulepitule.

1.3. Käesoleva akti pooled kinnitavad, et akti on märgitud kõik tööde ülevaatamisel avastatud puudused töös ja täiendavalt teostamisele kuuluvad vaegtööd.

1.4. Töövõtja kinnitab, et on teadlik käesolevas aktis märgitud töös esinevate puuduste kõrvaldamise ja vaegtööde teostamise tähtaegadest ning võtab enesele kohustuse nendest tähtaegadest kinni pidada.

1.5. Käesoleva akti pooled kinnitavad, et aktis sisalduvad andmed on nende parima teadmise kohaselt õiged.

2. Üleantavad dokumendid või muud akti lisad.
	Dokumendi nimetus

	Jõuga lõkkekoha ja parkla  rekonstrueerimine. Täitedokumentatsioon esitatud digitaalselt

	

	


3. Vaegtööd ja muud märkused
	Vaegtööd puuduvad.


      Tellija



Töövõtja


Omanikujärelvalve
      Jaanus Käärma                          Piret Toovis                             Madis Albert
/allkirjastatud digitaalselt/        /allkirjastatud digitaalselt/           /allkirjastatud digitaalselt/


