|  |  |
| --- | --- |
| Objekt | „Vana-Kastre – Roiu kergliiklustee lõigu projekteerimine“ |
| **Koht** | Kastre vallamaja, Kurepalu, Kastre vald, Tartu maakond, 62113 |

**Koosolekut juhatas Priit Lomp**

**Koosoleku algus 14:00**

**Koosoleku lõpp: 14.31**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nimi |  | | Firma | | | Telefon | e-post | | Allkiri |
| Priit Lomp | | PL | | Kastre Vallavalitsus | 5698 2166 | | Priit.lomp@kastre.ee |  | |
| Erki Tamm | | ET | | Kastre vallavalitsus | 523 4867 | | Erki.tamm@kastre.ee |  | |
| Olev Saago | | OS | | Palmpro OÜ | 509 7516 | | info@palmpro.ee |  | |
|  | |  | |  |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jrk  nr. | Nime  tähed | Küsimuse sisu | Täitja | Täitmise  kuup. |
|  |  | **Üldised teemad** |  |  |
| 1.1 | PL | Oluline on esitada projekt tähtaegselt. Kui on vajadus, abistame projekti kooskõlastamist Transpordiametiga | OS | 30.09.2025 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Teed ja sadevesi** |  |  |
| 2.1 | PL | Kastre valla ettepanek on majadevahelistelt teedelt sademeveed juhtida kraavi. | OS | 30.09.2025 |
| 2.2 | PL | Eskiis esitada kiiresti Vallavalitsusele ülevaatamiseks | OS |  |
| 2.3. | PL | Kergliiklustee ja sademevete ärajuhtimisete tööde mahud teha eraldi. Samuti ehitusmaksumused | OS | 30.09.2025 |
| 2.4. | PL | Arvestada kinnistul Kesk tn 4a (29101:001:1715) detailplaneeringuga. | OS | 30.09.2025 |
| 2.5. | PL | Arvestada sademevete projekteerimisel, et tulevikus oleks võimalik hoone Männi tn 6 kolmest kohast (kahest hoone äärest ja keskelt) juhtida Põiktänavale |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Järgmine korraline nõupidamine: vastavalt kokkuleppele**

Protokollis: Olev Saago

Kui teil on pretensioone PROTOKOLLI kirjutatu suhtes, siis palun anda omapoolne seisukoht 3 tööpäeva jooksul. Juhul kui märkused puuduvad, loetakse protokoll aktsepteerituks.