AKT

LEPPETRAHVI MÄÄRAMISE KOHTA

Lepingu nr ja nimetus: Riigitee 11 Tallinna ringtee km 9.7-11.7 taastusremont (3.2-3/24/815-1)

16 august 2024 a on Töövõtjale AS Tariston määratud leppetrahv tööde tegemise tehnoloogilistest nõuetest / lepingulistest tähtaegadest mittekinnipidamise eest.

Leppetrahvid lepingu-, kvaliteedi-, tehnoloogia- ja liikluskorraldusnõuete rikkumise puhul määratakse ja vormistatakse Tellija või Tellija Projektijuhi poolt. Leppetrahvi määramise kohta koostatud akti alusel esitab Tellija Töövõtjale nõude leppetrahvi tasumiseks.

| Märge määramise kohta | Põhjus | Leppetrahvi suurus (eurodes) |
| --- | --- | --- |
|  | Keskkonnanõuete eiramise eest | 2000 |
|  | Tööde ja materjalide kvaliteedi kontrolliga seotud mõõtmiste, katsetuste ja muude tegevuste eiramise eest | 1000 |
|  | Tellija või Inseneri poolt tehtud pistelise proovi tulemusel kvaliteedinõuetest avastatud kõrvalekaldumiste eest, millest Töövõtja ei ole kirjalikult Inseneri teavitanud | 2000 |
|  | Omavoliliselt, ilma kooskõlastuseta töövõtja poolt põhjustatud liikluse seiskamise eest tee(de)l vähemalt 5 minutiks | 600 |
|  | iga järgmise 5 min eest | 2000 |
|  | Töövõtja poolt tööde ja materjalide kvaliteedi kontrolliga seotud dokumentides, tööde vastuvõtu aruannetes või objektipäevikutes olulise iseloomuga mittetõepäraste andmete esitamise eest | 3200 |
|  | Dokumentide sh. kaetud tööde akt, teostusjoonis, objektipäevikute jne mitteõigeaegse või ebakohase täitmise või mittetäitmise eest | 600 |
|  | sama, teistkordselt | 1000 |
|  | sama, iga järgneva korra puhul | 2000 |
| X | Objekti teenindusvedudel (pinnase-, asfaltbetooni, konstruktsioonide jne veod) sõidukite (sh veoautodele koos haagisega või ilma, autorongidele, masinrongidele) kehtestatud igakordse registrimassi ületamise eest. Kaalumise puhul on Tellija mõõtmise veaks 5% registrimassist, seda ületades nõuab Tellija leppetrahvi | 70 € |
|  | Järgmise etapi või tööde alustamisega viivitamise eest kalendergraafikuga võrreldes (järgmise kattekonstruktsiooni kihi paigaldamisega, märgistustöödega pärast asfaltkatte viimase kihi paigaldamist, piirde- ja tähispostide paigaldamisega pärast teepeenra vastuvõtmist jne) | Kuni 1000 |
|  | Tööde tegemisel puudub Tellijaga kooskõlastatud liikluskorraldusprojekt või puuduvad objekti töötsooni tähistavad liiklusmärgid või tähistus ei vasta nõuetele | 1000 |
|  | Töövõtjaga seotud isikud ei kasuta objektil nõuetekohaseid ohutusveste või teel töötavad mehhanismid ei kasuta vilkureid või vilkur ja selle kasutamine ei vasta LS § 44, § 84 (4) | 300 |
|  | sama, teistkordselt | 600 |
|  | sama, iga järgneva korra puhul | 1000 |
|  | Liikluskorralduse muudatustest ei ole liiklejaid teavitatud | 300 |
| X | Kõikide muude liikluskorralduse, liikluskorralduse teavitamise või tööohutuse alaste rikkumiste eest või kõrvalekaldumiste puhul | 300 |
|  | sama, teistkordselt | 600 |
|  | sama, iga järgneva korra puhul | 1000 |
|  | Tee seisundinõude rikkumise eest | 300 |
|  | sama, teistkordselt | 600 |
|  | sama, iga järgneva korra puhul | 1000 |
|  | Garantiitööde kokkulepitud ajalise, liikluskorralduslike või muude piirangute tähtajast mittekinnipidamise eest | Kuni 2000 iga päeva eest |
|  | Järgmise nädala tööde graafiku esitamata jätmise või vale graafiku esitamise või graafikus esitatud tööde mitteteostamise eest | Kuni 600 |
|  | Puudulikest töö dokumenteerimistest tulenevad rikkumised | 300 |
|  | Lepingu tingimustele mittevastava heitmenormidega N-kategooria sõiduki või tee-ehitustehnika/rasketehnika kasutamise korral (iga rikkumise eest) | 7000 |
|  | Kõik muud eelpool nimetamata rikkumised, iga rikkumise eest, kuni- | Kuni 10000 |

Inseneri / Tellija Projektijuhi selgitused: Saatelehel nr TAR1130984 ülekaal 10 kg ning saatelehel TAR1126189 ülekaal 60 kg. 14.08.2024 öösel paigaldades peenramaterjali ei olnud liikuva iseloomuga töö teostamisel töötsooni alguses hoiatussõidukit. Hoiatussõiduki kasutamise kohustus tuleb Määruse nr 43 par 43 lg 7 ning samuti on Töövõtja kooskõlastanud ajutise liikluskorraldusprojekti, mille seletuskirja kohaselt kasutatakse mh peenratööde teostamisel tüüpjoonist 13701. Kooskõlastatud LK projektis kannab tüüpjoonis 13701 numbrit 2 ning joonise kohaselt peab III klassi hoiatustõke olema töötsooni alguses. Käesoleva akti kohaselt määratud leppetrahvi suurus kokku on 370 € Digikonteineris lisadeks saatelehed nr TAR1130984 ja TAR1126189 ning Inseneri tehtud foto 14.08 öösel peenrde paigaldamise tööprotsessist.

Akti koostas: Mihkel Kask, Insener

Mihkel Kask / Tauri Väli (Insener /Tellija Projektijuht)