AKT 34

Teostatud tööde üleandmise ja vastuvõtmise kohta

juuni kuus    2012.a.

Vastavalt töövõtulepingule nr.10./21.05.12.a.on Töövõtja OÜ  Haabersti Ehitus esindaja Mairold Õunamägi üle andnud ja Tellija  KÜ Õismäe ˇ112 esindaja  Jaan Suurorg on vastu võtnud järgmised tööd:

Tallinn , Õismäe tee 112 :

  - . Ev.teede uste avamine ATS häire korral

  - .Lisatööd (ATS lifitfunkstiooni kaabeldus )

Tööd on teostatud vastavalt hinnapakkumisele ja kokkulepitule.

Tellijal pretensioone ei ole.

Lepinguline summa oli : : 4312.92   ( s.h käibemaks 718.82  ) eurot..

Teostatud lepingujärgseid töid :3323,28 euro eest

Teostatud lisatöid . 208.68 euro eest

Ettemaks oli 2156 eurot

Tasumisele kuulub :  1375.96 ( üks tuhat kolmsada seitsekümmend viis eurot ja 96 s )  eurot.

Andis üle:                                                                                Võttis vastu:

.............................................                                                                                   ................................

............................................                                                                                    ..................................