LISA 1

Lepingu täitmise organisatsiooni skeem

Omavalitsused

(projekteerimisnõuded)

Omanikujärelevalve

(kvaliteet projektil)

Maanteeamet

(teemaa kasutamine)

KASUTUSTEATIS JA PROJEKTI ÜLEANDMINE

TÖÖVÕTJA

HANKIJA

Kommunikatsioonide omanikud

(projekteerimisnõuded)

Maaomanikud

(lepingud)

Operaatorid

(projekteerimisnõuded)

Ülaltoodud organisatsiooni skeemil on kujutatud lepingu täitmise eesmärki ja selle täitmisega seotud osapooli. Projekti tähtaegse ja kvaliteetse eesmärgi täitmiseks on oluline tõhus koostöö Hankija, Töövõtja ja omanikujärelevalve vahel. See võimaldaks paindlikult Töövõtjal esindada Hankijat kõikides vajalikes küsimustes ning samuti välistaks erinevad arusaamad.

1. Kogu projekti realiseerimise täisvastutus, kvaliteedijuhtimine, materjalide hange ja tööde korraldus lasub lepingu allkirjastajal.
2. Meeskonda kuuluvad 1 projektijuht, 2 objektijuhti, 2 geodeeti, 3 projekteerija-seadustajat, 4 optikatööde spetsialisti ning 13 ehitustöölist.
3. Projekteerija-seadustaja vastutab geomõõdistuste alade valiku tellimise, trassivaliku, kooskõlastuste/läbirääkimiste, projekti valmimise, seadustamise ala plaanide teostamise, seadustamistoimingute, optimaalse lahenduse valiku, ehitusloa taotluse ning vajadusel ümberprojekteerimise/ümberseadustamise eest.
4. Ehitustööde objektijuht on kaasatud meeskonda alates optimaalse trassivaliku tegemise staadiumist. Ehitustööde projektijuht realiseerib kogu projekti talle kasutusse antud ettevõtte sisese ressursi ja hangitud materjalide abil. Projektijuht vastutab ja koostab kogu üleandmise-vastuvõtmise dokumentatsiooni.
5. Dokumentatsiooni dubleeriv kontroll toimub kvaliteedi juhi ja pojektijuhi poolt.

Pakkuja esindaja: Priit Uuemaa

(*Allkirjastatud digitaalselt*)