| Juhis nr 26 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekti nimi: | Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus (edaspidi ka objekt) |  |  |
| Kuupäev: | 18.12.2025 | Lepingu nr: | 3.2-3/23/1949-1 |
| Töövõtja: | AS TREF Nord |  |  |
| Omanikujärelevalve: | Sweco EST OÜ, Rein Kaseleht |  |  |
| Teema: | Bussipeatuste prügikastide asendus |  |  |
| Vastavalt omanikujärelevalve käsunduslepingu lisa 2 punktile 4.12 ja tee-ehituse töövõtulepingu lisa nr 6 punktile 2.6 ning tuginedes RHS § 123 lg 1 punktile 1 ja arvestades asjaolusid, et: - Projektdokumentatsioonis on tüüpjoonisel 8-03_Bussipeatus_suletud tasku (aasta 2011) näidatud kasutatavaks prügikastiks betoonprügikast, mis paigaldatakse ooteplatvormile - Transpordiameti 2024 aasta juhendi järgi „Bussipeatuste valik, paigutus ja kujundamine“ on punktis 5.6.3.7 väljatoodud järgnevalt: Prügikast peab olema kohtkindlalt paigaldatav, eelistatult kinnitada prügikast bussipeatuse märgi posti külge. Soovitavalt valida pealt kaetud või kaanega prügikast lindude ning vihma ja lume kaitseks. Soovitavalt vältida põhjast avatavat prügikast. - Tellija kokkuleppel Töövõtjaga paigaldatakse prügikastid vastavalt uue juhendi soovitustele ja akteeritakse vastavalt lepingus pakutud ühikhinnale. Insener annab juhise paigaldada prügikast bussipeatuste märgi posti külge Tööde maksumus suureneb järgnevalt: Lisanduv töö. Artikkel; Töö kirjeldus; Mõõtühik; Maht; Ühiku hind; Summa. Ärajääv töö. 93001; Prügikast (vastavalt tüüpjoonisele); tk; 2; 200,88; 401,76. Juurdetulev töö. 93001; Prügikast (vastavalt 2024 aasta juhendile: Bussipeatuste valik, paigutus ja kujundamine); tk; 2; 200,88; 401,76. Kokku lisanduv töö; 401,76. Kokku muudatuse väärtus; 803,52. |
| Käesolev juhis kehtib ainult koos Tellija kooskõlastusega Muudatus ei too kaasa: - Tööde kvaliteedi kahanemist; - Teemaa piiridest väljumist; - Tööde ajagraafiku muutust. Lisad: Koostanud: Insener/ Rein Kaseleht /allkirjastatud digitaalselt/ Kooskõlastanud: Tellija/ Arto Juhansoo /allkirjastatud digitaalselt/ Kätte saanud: Töövõtja/ Hannes Kivilo /allkirjastatud digitaalselt/ |  |  |  |