- Hr. Margus Reiman

- Riigimetsa Majandamise Keskus

- margus.reimann@rmk.ee

- rmk@rmk.ee

- Meie kiri  27.08.2025

- TAOTLUS LEPINGU TÄHTAJA PIKENDAMISE KOHTA

Objekt:  Ida-Viru maakonna Prügimäe Kõrgesoo tee (0,35 km) ja Kõrgesoo tee (0,71 km) rekonstrueerimine ning Tilimäe tee (0,64 km) ja Tuulepargi tee (0,15 km) ehitamine

Leping: Metsaparandustööde töövõtuleping nr 3-2.6/2024/45

Seoses rohke sademete tõttu ei olnud võimalik kraave kaevata ega teemulde ehitada teekraavide pinnasest. Pidi tooma pinnast ja jämedat aheraine teemulde ehitamiseks.

Arvestades eeltoodud põhjuseid, palume pikendada lepingu täitmise tähtaega kuni 01.10.2025.

- Lugupidamisega,

- Viktor Rumjantsev

- Coniery OÜ juhatuse liige

- Tel 5063534

- coniery@gmail.com