Hr Valeri Volkov                                                                                                           	14.11.2023

Omanikujärelevalve insener

Insten Projekt OÜ

Hr Kalmer Helgand

Sillainsener

Transpordiamet

Ehitusobjekt: Riigitee nr 20156 Käru-Kädva km 4,328 asuva Lungu silla (nr 306) remont

Tehnoloogilise pausi kehtestamise taotlus

Seoses ilmastikuoludega ehitusobjektil (jõe veetase tõus) tööde teostamine ei ole võimalik. Sellest tulenevalt soovime kehtestada tee-ehituse töövõtulepingus nr 3.2-3/23/1654-1 tehnoloogiline paus alates 15.11.2023.

Maksim Sarajev | Projektijuht

Nordpont OÜ

Madara 25, 10612, Tallinn

+372 5595 5426

maksim.sarajev@nordpont.ee