PUURAUGU LÕPETAMISE ja LIKVIDEERIMISE AKT

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt | Südamikpuurimistööd üldgeoloogiliste uurimistööde teostamiseks Türisalu ja Kallavere kihistu uuringuruumides Virumaal |
| Uuringuloa nr  ja selle valdaja | Üldgeoloogilise uurimistöö luba 333711 |
| Eesti Geoloogiateenistus |
| Töövõtja | Inseneribüroo Steiger OÜ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PUURAUGU NR** | | | **GA004 (Kõrtsi)** | | | | | | | | | | |
| Asukoht | | | Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kõrkküla, Uustalu,  KÜ 15401:002:0292 | | | | | | | | | | |
| Puuraugu koordinaadid  ja abs kõrgus (m) | | | x | 6591408,91 | | | | | | | | | |
| y | 667417,33 | | | | | | | | | |
| z | 50,78 | | | | | | | | | |
| Puurtööde algus | | *02.08.2020* | | | | | | Puurtööde lõpp | | | *04.08.2020* | | |
| Puuragregaat | | | *MI8* | | | | | | | | | | |
| Puuraugu lõppsügavus (m) | | | 24,63 | | | | | | | | | | |
| Puurimine | Puur. diam. (mm) | Alates (m) | | | Kuni (m) | Manteldus | Diam. (mm) | | | | | Alates (m) | Kuni (m) |
| välimine | | | sisemine | |
| *123* | *0* | | | *1,5* | *139,7* | | | *127,1* | | *0* | *1,5* |
| *123* | *1,5* | | | *24,63* |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  |  | | |  | |  |  |
| Veetase maapinnast (m) | | | *1,02* | | | | | | | | | | |
| Puurimise meetod | | | *wire-line tripple barrel* süsteemiga pöördpuurimine | | | | | | | | | | |
| Plaanitud kaldenurk maapinna suhtes | | | *90°* | | | | | | Plaanitud suund | | | — | |
| Teostatud uuringud | | | *Gamma-karotaaž ja veetaseme mõõtmine* | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pa likvideerimine | | | | |
| Alates (m) | Kuni (m) | Täitmisviis | | Kommentaar |
| *24,63* | *20,66* | *killustik* | | *Manteltorud on maa seest välja võetud.* |
| *20,66* | *15,11* | *savigraanulid* | |
| *15,11* | *0* | *killustik* | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
| Tööplatsi taastamine | | | *Tööplats on korrastaud.* | |
| Lisatud platsi pildid | | | *IMG\_20200804\_131543.jpg*  *IMG\_20200804\_131611.jpg*  *IMG\_20200804\_131629.jpg*  *IMG\_20200804\_131644.jpg*  *IMG\_20200804\_131656.jpg* | |
| Puuraugu likvideerimise kuupäev | | | *04.08.2020* | |
| Märkused | | | *Aktile on lisatud maa-ala korrastamise pildid.* | |
| Akti koostamise kuupäev | | 25.08.2020 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tellija: | Puurija / likvideerija: | Omanik: |
| Tiit Kaasik | Vitalii Lysenko | Enn Kikas |
| Eesti Geoloogiateenistus | OÜ Inseneribüroo STEIGER | AS Kiviluks |
| */digiallkiri/* | */digiallkiri/* | */digiallkiri/* |