Nõupidamise protokoll

01.08.2025

Riigiteede korrashoiuleping nr 3.2-3/23/295-1 Lääne-Viru hooldepiirkonna riigiteede korrashoid aastatel 2023-2028 ja lepingu raames tehtavad perioodilise hoolde- ja remonttööd.

Osalejad: Ivan Nikitin-Transpordiamet

Rein Kuusk-Transpordiamet

Alvar Paluoja-Verston Eesti OÜ

Juhatas: Ivan Nikitin

Protokollis: Rein Kuusk

Arutati/Otsustati

Lääne-Viru riigiteede korrashoiuleping ja lepinguga ette nähtud perioodilise hoolde rahaliste vahendite (investeeringute eelarvest) osaline kasutamine lepingu raames tehtavate remonttööde tegemiseks.

Vajadus remonttööde maksumuse suurendamiseks on tingitud kõrval maanteede    Sõmeru-Kabala tee   17119   km 12,7-15,0;   Vilgu-Koonu tee  17207  km  3,3-4,6;  Imastu tee 17144  km 0-2,3

Sõidutee katte tasasuse tagamiseks asfaldiga AC 8 surf

Kirjeldatud tööde tegemiseks kannab Transpordiamet lepingu aasta 01.10.2024–30.09.2025 perioodilise hoolde (tegevuskulude eelarve rahaliste vahendite) maksumusest 28 497,03 eurot (ilma käibemaksuta) ning tavahoolde ennetava puistamise kasutamata jäänud rahalised vahendid summas 7 002,97 eurot üle sama lepinguaasta remonttööde reale. Kogu ülekantav summa on 35 500 eurot.