| Juhis nr 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekti nimi: | Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus (edaspidi ka objekt) |  |  |
| Kuupäev: | 03.06.2024 | Lepingu nr: | 3.2-3/23/1949-1 |
| Töövõtja: | AS TREF Nord |  |  |
| Omanikujärelevalve: | Sweco EST OÜ, Jaanus Heinla |  |  |
| Teema: | Äärekivide lammutamine |  |  |
| Vastavalt omanikujärelevalve käsunduslepingu lisa 2 punktile 4.12 ja tee-ehituse töövõtulepingu lisa nr 6 punktile 2.6 ning tuginedes RHS § 123 lg 1 punktile 1 ja arvestades asjaolusid, et: - kululoendis puudub äärekivide eemaldamine Ehitajate tee ristmikul; - tööde teostamise vajadus on fikseeritud objekti koosoleku nr 10 protokolli punktis 9.1.10; annab Insener juhise eemaldada Ehitajate tee ristmikult äärekivid. TV teostab tööd vastavalt kululoendi artikli 20313 ühikhinnale. Tööde maksumus suureneb järgnevalt: Art nr; Tööde kirjeldus; Mõõtühik; Maht; Ühikhind, eur; Maksumus, eur. 20313; Äärekivide lammutamine; m; 847; 2,98; 2 524,06. Kokku; 2 524,06. |
| Käesolev juhis kehtib ainult koos Tellija kooskõlastusega Lisad: - Äärekivide eemaldamise maht Muudatus ei too kaasa: - Tööde kvaliteedi kahanemist; - Teemaa piiridest väljumist; - Tööde ajagraafiku muutust. Koostanud: Insener/ Jaanus Heinla /allkirjastatud digitaalselt/ Kooskõlastanud: Tellija/ Arto Juhansoo /allkirjastatud digitaalselt/ Kätte saanud: Töövõtja/ Hannes Kivilo /allkirjastatud digitaalselt/ |  |  |  |