* **TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT NR 1**

Käesolev akt on koostatud 28.04.2025

|  |  |
| --- | --- |
| **Alus:** | Töövõtuleping nr **TÖÖVÕTULEPING nr 3-6.11/2024/141**, allkirjastatud 07.11.2024 |
| **Tellija:** | **Riigimetsa Majandamise Keskus**, registrikoodiga 70004459, aadressiga Mõisa/3, Sagadi küla, Haljala vald, 45403 Lääne-Viru maakond |
| Esindajad: | Tuuli Teppo |
| **Töövõtja:** | **OÜ Inseneribüroo STEIGER**, registrikoodiga 11206437,aadressiga Männiku tee 104/1, Tallinn, 11216 Harju maakond |
| Esindajad: | Erki Vaguri |
| **Aruandeperiood:** | november 2024 – aprill 2025a |
| **Tööde lepinguline maksumus:** | 28289,00 |
| **Käibemaks 22%:** | 6223,58 |
| **Eelmistel perioodidel akteeritud:** | 0 |

* **Sisu**

1.1. Käesoleva aktiga annab Töövõtja Tellijale üle tööd, mis Töövõtja on teostanud vastavalt pooltevahelisele kokkuleppele ja Tellija võtab käesolevas aktis nimetatud tööd vastu.

1.2. Tellija kinnitab, et on tema või tema esindajad on käesolevas aktis nimetatud tööd üle vaadanud.

1.3. Käesoleva akti pooled kinnitavad, et akti on märgitud kõik tööde ülevaatamisel avastatud puudused töös ja täiendavalt teostamisele kuuluvad vaegtööd.

1.4. Töövõtja kinnitab, et on teadlik käesolevas aktis märgitud töös esinevate puuduste kõrvaldamise ja vaegtööde teostamise tähtaegadest ning võtab enesele kohustuse nendest tähtaegadest kinni pidada.

1.5. Töövõtja kinnitab, et on Tellijat teavitanud kõikidest temale teada olevatest üleantavates töödes esinevatest varjatud puudustest.

1.6. Käesolev akt on Töövõtjale tasu maksmise aluseks. Pooltevaheline arveldamine toimub vastavalt käesolevas aktis sisalduvatele andmetele.

1.7. Käesoleva akti pooled kinnitavad, et aktis sisalduvad andmed on nende parima teadmise kohaselt õiged.

* **Akteeritavad tööd**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Tööde loetelu** | **Lepingukohane maksumus** | **Tööde algusest kokku teostatud** | | **Aruandeperioodil teostatud** | | **Jääk** |
| **eurot** | **%** | **eurot** | **%** | **eurot** |
| 1 | Eeluuringud on läbi viidud | 8486,70 | 8486,70 | 30 | 8486,70 | 100 | 0 |
| 2 | Projekti heakskiitmine | 14144,50 | 14144,50 | 50 | 14144,50 | 100 | 0 |
|  | Aruandeperioodil teostatud tööde maksumus (eurot):  Käibemaks 22 % (eurot):  Kuulub tasumisele kokku (eurot): | | | | 22601,20 |  | |
| 4972,26 |
| 27573,46 |

**Tellija: Töövõtja:**

*/allkirjastatud digitaalselt/* */allkirjastatud digitaalselt/*

Tuuli Teppo Erki Vaguri

RMK Looduskaitseosakond OÜ Inseneribüroo STEIGER

Veeökoloog juhatuse liige