# TÖÖVÕTU TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT

30.12.2024

| EHITUSOBJEKT: | Kauksi saun |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LEPING: | Töövõtuleping nr 9-15/2024/39 |  |  |
| POOLTE ESINDAJAD: |  |  |  |
| RMK esindaja: | Tarmo Põkka |  | hooldus- ja remondispetsialist |
| Complex Building OÜ: | Ülar Sala |  | Juhatuse lige |

1.	Tähtajad

| Lepinguline: | 20.12.2024 |
| --- | --- |
| Tegelik (ilma vaegtöödeta): | 30.12.2024 |

2.	Finantseerimine (summa ei sisalda käibemaksu)

| Lepinguline Tasu (Lepingu sõlmimisel): | 7322 |
| --- | --- |
| Tellija reserv | 720 |
| Lõplik Lepingu Tasu tööde vastuvõtmise hetkel: | 8042 eurot (lisandub KM) |
| Vaegtööde maksumus: | ei |

3.	Vaegtööd

| Töö nimetus | Põhjus | Lõpetamise tähtaeg |
| --- | --- | --- |

Puuduvad

4.	Garantii

| Perioodi algus ja lõpp: | 30.12.2024 - 30.12.2026 |
| --- | --- |
| Ülevaatuse aeg: | 05.09.2026 |
| Märkus: | Vaegtööde garantii algab nende vastuvõtmise päevast ja kehtib 24 kuud |

5.	Üleandmise-vastuvõtmise aktile liitub Tööde vastuvõtuks esitatud dokumentatsioon, sh. varem esitatud dokumendid:

6.	Muud tingimused

7.	Allkirjad

| (allkirjastatud digitaalselt) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |