**MEMO**

**Toimumisaeg:** 10.03.2017 kell 10.00 kuni 11:30

**Toimumiskoht:** Tallinn, Tammsaare 47

**Osalejad: RKAS - Kati Tamtik,**

**PPA - Jaak Karelson**

**Protokollis:** **Kati Tamtik**

Käsitletud teemad:

* 1. **Ädala 4 d,e** :
		1. Ädala autoväravate uus hange. PPA-le tööde üleandmise tähtaeg 27.04.2017. RKAS: Väravate tööd on käimas, tähtaeg on reaalne. Lepinguliselt tööde valmimistähtaeg: 01.05.2017.a.