EHITUSOBJEKTI ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT

Käesolev AKT koostatakse valminud ehitise Tellijale üleandmiseks-vastuvõtmiseks  ja allkirjastatakse Lepingu poolte täievoliliste esindajate poolt.

| Ehitusobjekt või selle osa, töövõtt või selle osa | Kalevi tn. 1A, Räpina linn, Põlvamaa Räpina PPA ruumide ettevalmistus |
| --- | --- |
| Leping/Kokkulepe nr: Tellija: | KPJ-4/2021-27 Politsei- ja Piirivalveamet |
| Töövõtja: | #### Riigi Kinnisvara AS |
| 1. Toimumise aeg ja koht: | 03. august 2021.a. põhitööde ülevaatus 30. august 2021.a. lisatööde ülevaatus |
| 2. Osavõtjad: Tellija esindaja(d) (vastuvõtja) Töövõtja esindajad (üleandja) | Politsei -ja Piirivalveamet PPA lõuna majandustalitus - Tõnu Pokker PPA lõuna juhtivpolitseinik – Arvo Turba Riigi Kinnisvara AS Kinnisvara arenduse projektijuht – Tõnu Ohakas Kinnistu haldur – Erich Tohvre |
| 3. Tööde teostamise aeg: Lepingujärgne tööde teostamise aeg Põhitööd teostatud (ehitus ja nõrkvool) Lisatööd teostatud | 14. juuni – 31. juuli 2021.a 30. juuli 2021.a. 30. august 2021.a. |
| 5. Vaeg- ja Lisatööd: Tööde loetelu ja tähtajad | Vaegtöid ei ole. Lisatööd teostatakse „Kokkuleppe“ reservi summa arvelt järgmiselt: - Akende läbipaistvust vähendavate kilede paigaldamine- 30.08.2021 - Garaažipoksi eraldi veevõtukraani paigaldamine koos torustikuga –30.08.2021 - Sissepääsuukse ja garaaživärava lukustuse vahetus: mõlemad avatavad sama võtmega – 30.08.2021 |
| 6. Tööde heakskiitmine ja vastuvõtmine: | Valminud bürooruumid ja garaažipoks on kasutusvalmis. |
| 7. Garantiid: Garantiiaja algus Garantiiaja lõpp | 30. juuli 2021.a. 30. juuli 2023.a. |
| 8. LÕPPARUANNE: |  |
| Kokkuleppes fikseeritud Tööde maksumus koos Tellija reservi ja projektijuhtimiskuludega | 29 513,28 € |
| Põhitööde maksumus | 20 976,50 € |
| Lisatööde maksumus | 2 105,75 € |
| Projektijuhtimistasu 7 % | 1 615,75 € |
| Tegelik Tööde maksumus Kokku | 24 698,00 € |
| Mahaarvamised, (viivised ja leppetrahvid) | - |
| Tegelik teostatud Töö eest väljamakstav summa | 24 698,00 € |
| Vastuvõtmise hetkeks teostamata tööde summa | - |
| Ajutised rahalised kinnipidamised | - |
| 9. Muud märkused: | - |
|  | Selle akti kinnitavad digitaalsete allkirjadega: Erich Tohvre /RKAS Tõnu Ohakas /RKAS Hannes Jaanimäe /PPA Priit Pitsi /PPA |

Kõik aktis esitatud summad ei sisalda käibemaksu