LISA 1 – TEHNILINE KIRJELDUS

1. 	Hanke eesmärk ja üldised tingimused

1.1. Käesoleva hanke eesmärgiks on sõlmida raamleping ühe pakkujaga, kes hakkab juurutama uut RMK (Hankija) dokumendihaldussüsteemi (DHS), teostab integratsioonid ja võimalikud lisaarendustööd, samuti viib läbi andmete migratsiooni. Hankega on hõlmatud lisaks koolitused ning tugi- ja hooldusteenus.

1.2. Eesmärgiks on võtta kasutusele uus dokumendihaldussüsteem lähtuvalt HD Lisast 1, 2 ja 3.

2. 	Tehnoloogilised nõuded

2.1. Tarkvara peab olema integreeritav hankija poolt kasutusel olevate ning tulevikus kasutusele võetavate infosüsteemidega. Hanke väljakuulutamise hetkeks olevad infosüsteemid on kirjeldatud HD Lisas 3 (MFN).

2.2. Arendus- ja testkeskkondades kasutatakse ainult testandmeid. Andmetöötluse vajaduse ilmnedes LIVE (siin ja edaspidi tähenduses: töökeskkond, kus lahendus on hankijale kättesaadavaks tehtud) keskkonnast antakse arendus- ja testkeskkondadesse töödeldavad andmed reeglina hägustatud või muul viisil anonümiseeritud kujul (v.a. juurutusperioodil).

3. 	Üldised nõuded tarkvarale

Lahenduse funktsionaalsed nõuded on detailselt kirjeldatud HD Lisas 2 (funktsionaalsusnõuded).

3.1. Funktsionaalsuse ulatus ja kvaliteet:

3.1.1. Tarkvara peab katma kõik hanke alusdokumentides nõutud funktsionaalsused või pakkuma vähemalt samaväärset funktsionaalsuse taset. Samaväärsust hinnatakse tellija poolt demona ja vajadusel funktsionaalsustestidega.

3.2. Äriprotsesside automatiseerimine:

3.2.1.  Tarkvara peab sisaldama sisseehitatud tööriistu dokumendihaldusega seotud äriprotsesside automatiseerimiseks.

3.2.2. 	Peab võimaldama töövoogude loomist ja kohandamist, mis toetavad ettevõtte konkreetseid äriprotsesse.

3.3. Skaleeritavus ja paindlikkus:

3.3.1. Süsteem peab olema skaleeritav vastavalt hankija kasvavatele või kahanevatele vajadustele ning toetama kohandusi ja konfiguratsiooni muudatusi vastavalt hankija spetsiifilistele nõuetele.

3.4. Pilvepõhisus ja turvalisus:

3.4.1. 	Tarkvara peab olema pilvepõhine lahendus, mis tagab kõrge turvalisuse ja andmete kättesaadavuse.

3.4.2. Lahendus peab võimaldama andmete ja komponentide paigaldamist hankija hallatavasse pilvekeskkonda, tagades hankija kontrolli andmete asukoha, ligipääsu ja turvapoliitika üle.

3.4.3    Turvalisus peab olema tagatud kogu dokumendi elutsükli vältel.

3.4.4. 	Peab vastama Lisa 2 väljatoodud standarditele ja üldmäärustele.

3.4.5.   Juurutatav tarkvara lokalisatsioon ja tema komponendid peavad olema paigaldatud Hankija haldusalas olevasse pilveruumi.

3.5. Kasutusmugavus ja kasutajaliides:

3.5.1. Tarkvara peab olema kasutajasõbralik ja intuitiivne, toetades tõhusat igapäevast tööd organisatsiooni erinevatel tasanditel ja rollides. Kasutajaliidese kujundamisel tuleb lähtuda kasutajakesksuse ja tööprotsesside loogilisuse põhimõtetest.

4. 	Andmete korrastus ja andmete migratsioon

4.1. Pakutav tarkvaraline lahendus peab võimaldama andmete migratsiooni Hankija olemasolevatest süsteemidest ja Hankija poolt välja töötatud reeglite alusel kus:

4.1.1. 	Defineeritakse andmete koosseis ja formaat;

4.1.2. 	Migreeritavate andmete maht;

4.1.3. 	Migreeritavate andmete eluiga.

4.2. Pakkuja peab pakkuma migratsiooni jaoks vajalikud tehnilised lahendused.

4.3. Pakkuja peab pakkumist tegemisel arvestama, et andmed võivad migreerimisel vajada töötlust ning nende kvaliteet testimist.

5. 	Litsentsid

5.1. Pakkuja peab tagama toote kasutamiseks vajalikud litsentsid Hankija poolt määratud ulatuses.

5.2. Pakkuja võib tarkvara loomisel kasutada järgnevaid komponente ja litsentse:

5.2.1. Üleantav tarkvara (või tarkvara üleantavad komponendid) – täitja loovutab kõik varalised autoriõigused tarkvarale tervikuna (või selle teatavatele osadele) tellijale.

5.2.2. Jagatav tarkvara (või komponendid) – täitja annab kõik varalised autoriõigused (või osa neist) tellijale ja jätab samad õigused ka endale. Jagatavate õiguste sisu ja maht tuleb pakkumuses selgelt määratleda.

5.2.3. Litsentseeritav tarkvara (või komponendid) – täitja annab tellijale enda loodud tarkvara suhtes litsentsi ning mis tuleb kirjeldada vastavalt punktile 5.4.

5.3. Pakkuja võib rakendada eraldi litsentsitasusid pakkuja olemasolevate funktsionaalsuste, moodulite vm toodete osas. Nimetatud litsentsid peavad olema lahti kirjeldatud litsentsikirjelduses (vt p 5.4) ning võtma arvesse, et:

5.3.1. litsentside kogus on eeldatav lähtuvalt kasutajate arvust, kuid kasutajate arv võib muutuda raamlepingu täitmise ajal ning hankija ei ole kohustatud soetama litsentse käesolevas dokumendis märgitud kogustes;

5.3.2. litsentside maksumuse määramisel arvestatakse, et kõik kasutajad hakkavad LIVE keskkonda kasutama pärast I etapi LIVEi;

5.3.3. arvesse võetakse kasutajate profiilid kasutajate kogused.

| Kasutajate profiil | Arv ettevõttes |
| --- | --- |
| Peakasutaja | 1 |
| Administraator | 1 |
| Arhivaar | 1 |
| DHS-i kasutajad | 600 |

5.4. Pakkuja esitab vastavustingimustes litsentsikirjelduse, mis sisaldab:

5.4.1. kõikide pakkumusega seotud litsentside nimetust, kogust kasutajagruppide lõikes jm oluline info;

5.4.2. pakkuja olemasolevate funktsionaalsuste, moodulite vm toodete pakutavate litsentside osas lisaks kirjeldust ja maksumust, nn masin-masin litsentsid;

5.4.3. samaväärse platvormi litsentside jm seotud litsentside kirjeldust ja maksumust vastavalt arenduse etappidele.

5.5. Maksumusena märgitakse HD Lisas 5 ühikuhinnad aastapõhise hinnastamisega. Kasutajate arvu määramisel lähtutakse punktis 5.3.3 esitatud tabelist. Seisuga veebruar 2026 on vajalik 600 litsentsi. Raamlepingu kehtivuse jooksul võib see arv suureneda või väheneda. Pakkuja peab arvestama, et raamlepingu vältel võib litsentside koguarv muutuda vastavalt tegelikule vajadusele.

5.6. Punktis 5.3.2 ja 5.3.3 nimetatud maksumused arvestatakse hanke maksumuse hulka vastavalt hindamiskriteeriumites toodule.

5.7. Hankija hindab vastavusena sh litsentside vajaduse realistlikkust (sh kas pakkuja poolt pakutud litsentside sisu ja kogusega on võimalik kasutada tarkvara hanke alusdokumentides märgitud funktsionaalsuses ja kasutajate arvuga).

5.8. Pakkuja võib pakkumusse lisada omapoolsed litsentsilepingu tingimused, mis ei tohi olla vastuolus hanke alusdokumentides sätestatuga ega esitada hankijale kitsendavaid või piiravamaid tingimusi hanke alusdokumentides sätestatust.

6. 	Juurutustööd ja lisaarendustööd

6.1. Juurutustööde aluseks on Pakkuja poolt pakkumusega esitatud Lisa 2 ja 3, milles on esitatud iga nõude eeldatav töötundide maht. Täpsem töötundide maht täpsustub peale analüüsifaasi koostatud projektiplaanis, kus on välja toodud töömahud tundide kaupa. Kui tegelik töömaht osutub kogu projektiplaanis toodud tundidest rohkem kui 5% suuremaks, on Täitja kohustatud sellest Tellijat kirjalikult teavitama ning ootama ära Tellija kirjaliku kinnituse töödega jätkamiseks. Ilma Tellija eelneva kirjaliku kooskõlastuseta ületatud töötunnid ei kuulu Tellija poolt tasumisele.

6.2. Lisaarendustööde maht esitatakse arendusdokumendis töötundide kaupa. Kui lisaarenduse tegelik töömaht osutub arendusdokumendis toodud tundidest rohkem kui 5% suuremaks, on Täitja kohustatud sellest Tellijat kirjalikult teavitama (nt JIRA piletis) ning ootama ära Tellija kirjaliku kinnituse töödega jätkamiseks. Ilma Tellija eelneva kirjaliku kooskõlastuseta ületatud töötunnid ei kuulu Tellija poolt tasumisele.

6.3. Lisaarendustööd tähendavad nii uute süsteemide liidestamist tarkvaraga kui ka uute funktsionaalsuste lisamist.

6.4. Lisaarendustööd seisnevad tarkvara täiendava funktsionaalsuse eesmärgipärase funktsioneerimise tagamiseks teostatavatest töödest, mis ei ole käsitletavad tugiteenusena ja ei tulene seadusandluse muudatustest. Lisaarendustööd võivad olla ka täiendavad juurutamistööd raamlepingu kestvusel pärast  esimese etapi LIVE’i. Hankijal on õigus, kuid mitte kohustus tellida täiendavaid lisaarendustöid.

6.5. Lisaarendus peab ühilduma tarkavaga selliselt, et see ei häiri tarkvara muud funktsionaalsust. Üleantud lisaarendus loetakse tarkvara osaks ning sellele laieneb ka tugiteenus olemasolevas mahus.

7. 	Arendustööde nõuded

7.1. Tarnida RMK jaoks arendatud dokumendihaldussüsteemi laiendused koos lähtekoodiga.

7.2. Tarnida RMK jaoks arendatud dokumendihaldussüsteemi laiendused koos tehnilise ja kasutaja dokumentatsiooniga.

7.3. Kui tarnitav lahendus või selle osa ei ole dokumendihaldussüsteemi komponent, siis sellistel lahendustel peab olema eraldi turva / vastavuse sertifikaat.

7.4. Jälgima RMK tarkvara “Arendusnõudeid” (vt HD Lisa 6).

7.5. Tarnija peab olema valmis kasutama RMK poolt ette antud IT haldusvahendid – JIRA, Confluence, Azure DevOps jne.

7.6. Juhul, kui RMK-le tarnitakse kohandatud dokumendihaldussüsteemi laiendus, mis põhineb sama tarnija teise baasrakenduse peal ja laiendab selle funktsionaalsuse, peab tarnija hoidma ka põhirakenduste koodi up-to-date.

7.7. Tellijal peab olema õigus lähtekoodi kasutada ja edasi arendada ka lepingu lõppemisel.

8. 	Koolitused

8.1. Riigihanke arendustööde mahtu kuulub tarkvara kasutamise eestikeelse üldjuhendi koostamine ja hankijale kättesaadavaks tegemine hiljemalt arendusetapi lõpuks. Lisaks peab olema tagatud

kogu tarkvara kasutamise ajal ajakohastatud kasutusjuhendite kättesaadavus, sh lisaarenduste kirjeldused.

8.2. Riigihanke arendustööde mahtu kuulub tarkvara kasutamise koolitus kasutajatele rollist lähtuvates gruppides. Koolitus peab toimuma eesti keeles. Koolituse toimumisvorm (veebis või kohapeal) ja täpsed koolitusajad kokkuleppel hankijaga. Koolitus tuleb salvestada ning salvestus edastada hankijale. Koolitusel peavad olema käsitletud tarkvara funktsionaalsused. Täpsemad koolituste sihtgrupid ja arvud on funktsionaalsuste tabelis.

9. 	Tugiteenus ja hooldusteenus

9.1. Tugiteenus peab sisaldama pakutava lahenduse toimimisega seotud kasutajatuge  ja tarkvarauuendusi (sh versiooniuuendused) kogu raamlepingu kehtivusperioodil vastavalt hanke alusdokumentidele.

9.2. Seadusemuudatustest tulenevad versiooniuuendused peavad olema Tellijale kättesaadavad ilma täiendava tasuta.

9.3. Hankija nõuded tugiteenusele on järgmised:

9.3.1. raamlepingu täitmise ajal tagab pakkuja tarkvara kasutusteenuse nõuetekohase toimise, sh intsidentide tekkimise korral reageerima ja probleemi lahendama vastavalt teenustasemetele;

9.3.2. 	parandama turvanõrkuseid ja uuendama tarkvara vastavalt allolevale tabelile;

| Tõsidus | CVSS skoor | Paikamise ajakava |
| --- | --- | --- |
| Kriitiline | CVSS 9.0 – 10.0 | Esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 72h (3 ööpäeva) |
| Kõrge | CVSS 7.0 – 8.9 | Esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 7 ööpäeva |
| Keskmine | CVSS 4.0 – 6.9 | Mitte hiljem kui 30 ööpäeva |
| Madal | CVSS 0.0 – 3.9 | Muu plaanipärase tarkvarauuenduse käigus, kui ei ole hinnatud ebavajalikuks. |

9.3.3. 	hoidma tarkvara kohalikule seadusandlusele vastavana;

9.3.4. 	hoidma tehnilist ja lõppkasutaja dokumentatsiooni ajakohasena;

9.3.5. 	nõustama hankijat süsteemis muudatuste tegemisel ja kasutamisel.

9.4. Tugi- ja hooldusteenust tellitakse vastavalt vajadusele ning arveldatakse tunnitasupõhiselt.

9.5. Tugiteenus peab olema tagatud tööpäevadel kella 08.00 kuni 17.00. Tööpäevadeks loetakse kõiki nädalapäevi, välja arvatud laupäev, pühapäev ja riigipühad.

9.6. Kriitiliste funktsionaalsuste planeeritud hooldusakendest tuleb ette teatada vähemalt kaks (2) tööpäeva. Süsteemi kättesaadavus kriitiliste funktsionaalsuste osas peab olema vähemalt 99,8% aastas, mis tähendab, et planeerimata katkestuste kogukestvus ei tohi ületada 17,52 tundi aastas. Kriitilise vea korral (Tase 1) ei tohi teenuse taastamisaeg (MTTR) ületada 4 tundi. . Kättesaadavuse arvestus toimub aastapõhiselt teenuse tagatud tööajal (p 9.5) ning planeeritud hooldusaknad (p 9.12) ei kuulu kättesaadavuse arvestusse.

9.7   Mitte-kriitiliste funktsionaalsuste planeeritud katkestustest tuleb ette teatada vähemalt viis (5) tööpäeva. Mitte-kriitiliste funktsionaalsuste puhul ei tohi planeerimata katkestused põhjustada süsteemi kättesaadavuse langemist alla 99,8% aastas. Keskmise tasemega ja madala tasemega vigade (Tase 3 ja Tase 4) lahendamise ajad lepitakse kokku vastavalt Lisa 3 “Teenusetasemed” sätestatule. Kättesaadavuse arvestus toimub aastapõhiselt teenuse tagatud tööajal (p 9.5) ning planeeritud hooldusaknad (p 9.12) ei kuulu kättesaadavuse arvestusse.

9.8   Süsteem peab tagama andmete varundamise ja taastamise selliselt, et andmekadu ei ületaks maksimaalselt 8 tundi (RPO ≤ 8h). Andmete varundamine peab toimuma automaatselt vähemalt iga 8 tunni järel ning hõlmama kogu rakendust ja sellega seotud anmdeid. Andmete taastamine peab olema võimalik maksimaalselt 8 tunni jooksul alates taastamise vajaduse ilmnemisest (RTO ≤ 8h).

9.9. Tase 1 viga tuleb lahendada maksimaalselt 4 tunni jooksul.  Tase 1 vigade korral ei kohaldata punktis 9.5 toodud tööaega; pakkuja peab tagama 24/7 tugiteenuse ja alustama vea kõrvaldamist koheselt sõltumata nädalapäevast või kellaajast.

9.10. Reageerimisaeg on aeg, mille jooksul pakkuja annab hankijale esialgset tagasisidet probleemide uurimise kohta.

9.11. Lahendusaeg on probleemi lahendamise maksimaalne aeg või Tellijale vastuvõetava alternatiivse lahenduse rakendamine ja lõpliku lahenduse tähtaja kokkuleppimine Tellijaga ilma lisakuludeta hankijale.

9.12. Funktsioonide kasutamist häirivate plaaniliste hooldustööde kestus ei tohi ületada 4 tundi (kumulatiivselt) kuus.  Teavitamine vähemalt kaks (2) tööpäeva ette.

9.13. Pakkuja esitab eelmise kvartali lõpus järgmisse kvartalisse tooteomaniku, kui tootja, poolt planeeritud tarkvarauuenduste info e-kirja teel lepingus kokku lepitud kontaktisikutele.

9.14. Pakkuja peab teostama tugiteenuse käigus ka korrapäraseid hooldustöid, mis tagavad pakutava tarkvara kasutusteenuse terviku (kaasa arvatud selle juurde kuuluvate andmete ja andmebaaside) toimivuse (korrasoleku, terviklikkuse, jõudluse, turvalisuse jms).

9.15. Pakkuja peab tagama tarkvara käideldavuse ja lahendama pöördumisi vastavalt raamlepingus sätestatud tähtaegadele.

9.16. Teenustaseme puhul  loetakse oluliseks lepingu rikkumiseks mh, kui on rohkem kui  1 (üks) "Tase 1" või "Tase 2" viga kvartalis või 2 (kaks) "Tase 3" viga kvartalis eraldi või koos, mis ei ole käesolevas peatükis sätestatud lahendamise aegade jooksul parandatud.

9.17. Järgmisi asjaolusid ei loeta rikkumisteks:

9.17.1. kokkulepitud plaanilised hoolduspausid;

9.17.2. rike, mis on põhjustatud võrguühendusest väljaspool taristu teenuse (IaaS) teenusepakkuja võrku;

9.17.3. seisak, mille on põhjustanud vääramatu jõud.

9.18. Teenustasemete reageerimisaja rikkumiste korral kasutab Hankija tööaja kompenseerimise mudelit ehk tasuta tööaja pakkumist järgnevalt:

9.18.1.  Tase 1 rikkumise korral on Hankijal õigus saada kuni 8 tundi tasuta hooldustööd, mida võib kasutada järgmise 30 kalendripäeva jooksul.

9.18.2. Tase 2 rikkumise korral kuni 4 tundi tasuta hooldustööd, mida võib kasutada järgmise 30 kalendripäeva jooksul.

9.18.3. Tase 3 ja tase 4 rikkumise korral kuni 2 tundi tasuta hooldustööd, mida võib kasutada järgmise 30 kalendripäeva jooksul.

9.19. Hankijal on õigus punkti 9.18. kompenseerimise mudel asendada leppetrahviga raamlepingu punktis 6.6 sätestatud määradega.

10. 	Raamhanke struktuur ja eeldatav ajakava

10.1. Raamleping kehtib 48 kalendrikuud või maksimaalse maksumuse täitumiseni (kohaldub esimene täituv tingimus).

10.2. Tarkvara arenduse struktuur:

10.2.1. Arendusetapid võivad käivituda samaaegselt;

10.2.2. Funktsionaalsusnõuetes (HD Lisa 2) ja mittefunktsionaalsetes nõuetes (HD Lisa 3) on osad arendusnõuded defineeritud kui „kohustuslikud“ ning osad „soovituslikud“.

10.3. Lisaarenduse protsess kohaldub vaid nendele võimekustele, mida kohustuslikes funktsionaalsetes nõuetes ei ole loetletud.

10.4. Ajakava:

10.4.1. LIVE kuupäev on eelduslikult 04.01.2027.

10.5. Pärast iga alametapi LIVE-i pakub pakkuja kaks kalendrinädalat nö hüperhooldust ehk suurendatud järelevalvet LIVE-s tuvastatud esmaste vaegtööde lahenduseks, mille käigus keskendutakse tarkvara stabiilsuse tagamisele, varajaste vigade ja probleemide kiirele lahendamisele ning kasutajate tagasiside integreerimisele süsteemi täiustamiseks.

10.6. Pärast alametapi hüperhoolduse perioodi lõppu hakkab kehtima antud alametapi osas ühe kalendriaastane garantii periood.

10.7. Juhul kui pakkumus sisaldas pakkuja poolt pakutavaid tarkvara litsentse, peab pakkuja võimaldama litsentsiga kaetud tarkvarale ligipääsu alates LIVEst. Vastav leping sõlmitakse enne LIVE ja hakkab kehtima LIVE kuupäevast.

11. 	Testimine

11.1. Enne töö üleandmist viib Täitja töö nõuetelevastavuse kindlakstegemiseks läbi testid. Testimise nõuded on täpsemalt kirjeldatud dokumendis “Arendusnõuded” Lisa 6?

11.2. Kui töö või mistahes selle osa ei läbi teste, viiakse viivitamatult pärast seda, kui Täitja on teinud vajalikud korrektuurid testide edukaks läbiviimiseks, läbi kordustestid samadel tingimustel. Tellija nõudmisel viib kordustestid läbi Täitja.

- Dokumentatsioon

  - Arenduste teostamisel peab Täitja koostama dokumendi(d)/dokumentatsiooni, millede eesmärgiks on anda selge ja konkreetne ülevaade süsteemi sisust ja realiseeritud arendustest. Dokumentatsioon hoitakse tellija Confluence’is.

  - Eraldiseisvaid dokumente üle ei anta vaid Tellija keskkonda kirjutatakse analüüsi jooksvalt projekti käigus.

  - Kirjeldused peavad olema kinnitatud Tellija poolt enne arendustöö algust.

  - Üle antavad dokumendid peavad sisaldama:

    - Infosüsteemi terviku kirjeldus – olemasoleva süsteemi täiendamisel lisatud/muudetud

osade kirjeldus. Tegemist on süsteemi ärisisul põhinevate baaskomponentidega, millele toetuvad kasutaja tegevused, ekraanivormid, kasutuslood/protsessid, teenused jms;

    - Vormide (ekraanivormide) kirjeldused;

    - Kasutuslugude / vormide kasutamise protsesside / tegevuste kirjeldused.

  - Infosüsteemi teenuste kirjeldused.

  - Juurutuse faasis ja lõpus peab Täitja esitama arhitektuuri kirjeldus dokumendi, mille eesmärgiks on kirjeldada loodava ja/või  juurutatava süsteemi tehnilist ülesehitust. Kirjeldatakse rakenduse loogilist struktuuri, näidates ära selle kihtideks jagunemise.

  - Kirjeldatakse ka füüsilist arhitektuuri, antakse ülevaade kasutatavatest tehnoloogiatest ning vahenditest.

  - Täitja sisemiste koosolekute eest, mille töötunde esitatakse Tellijale tasumiseks, peab Täitja koostama ja esitama ülevaatliku memo, mis peab sisaldama vähemalt järgmist infot:

    - Koosolekul osalenud isikute nimekiri;

    - Koosoleku eesmärk ja arutatavad teemad;

    - Koosolekust projektile tekkiv väärus või mõju;

12.8.4. Põhiotsused ja järgmised sammud (kui rakendub);

12.8.5. Koosoleku kuupäev ja kestus.

Memo eesmärk on tagada tööde läbipaistvus ning võimalus hinnata koosoleku asjakohasust projekti täitmise seisukohast. Ilma nõuetekohase memota ei ole Täitjal õigust esitada Tellijale arvet nende töötundide eest.

- Garantiitingimused

  - Täitja garanteerib tööde vastavuse lepingule ja seadusega sätestatud töövõtu tingimustele, tarkvara kirjeldusele ning tellija põhitegevuse tavapärastele ja mõistlikele nõuetele kokkulepitud aja jooksul pärast tööde vastuvõtmist tellija poolt.

  - Täitja tagab garantii perioodiks 12 (kaksteist) kuud, mis algab tööde kogumina vastuvõtmisest.

  - Garantii korras vea parandamine hõlmab kõigi tarkvara osade, sealhulgas abistava dokumentatsiooni parandamist või muutmist.

  - Garantiitöödele tunnitasu ei rakendu.

  - Garantii kehtib I ja II etapi raames tehtud töödele.

14. 	Nõuded projektiplaanile

14.1. Pakkumuse osana esitatakse tarkvara arenduse projektiplaan, mis sisaldab ajakava (tegevuste ajalist kestvust) kõikide funktsionaalsuste loomiseks (Lisa 2 ja 3) ja vajalike tööde läbiviimiseks:

14.1.1  I etapi kohustuslikud nõuded (LIVE 1);

14.1.2  II etapi kohustuslikud nõuded (LIVE 2);

14.1.3 soovituslikud nõuded (realiseeritakse jooksvalt juurutusperioodil ja/või raamlepingu kehtivusajal vastavalt kokkulepitud prioriteetidele)

14.2. Projektiplaanis peab olema selgelt eristatavad tööde etapid ning vajadusel jätku ja/või muud tegevused. Tegevused peavad olema välja toodud nädala täpsusega. Projektiplaan peab olema koostatud arvestusega, et kõik hanke alusdokumentides nimetatud arendusega seotud tegevused, sealhulgas migratsioon, oleks teostatud ja kogu lahendus kasutatav eelduslikult 01.05.2027, millest esimese etapiga LIVE’i minek 04.01.2027.

14.3. Pakkumuses esitatav projektiplaan peab vastama järgmistele tingimustele:

14.3.1. projektiplaanis kirjeldatud tööde läbiviimise tulemusena peab olema saavutatud projekti eesmärk ja soovitud funktsionaalsus;

14.3.2. iga projektiplaani töö kohta peab olema kirjeldatud töö nimetus, töö tegija(te) sh vastutaja roll/nimi, ajaline kestus töötundides või tööpäevades ja tähtaeg vastavalt tööde mahule;

14.3.3. projektiplaanis peavad kajastuma töö tegemiseks vajalikud eeldused/lähteandmed ning töö mõõdetav(ad) tulem(id).

14.3.4. kõik projektiplaanis kirjeldatud tööd peavad olema omavahel loogiliselt seotud;

14.3.5. projektiplaan peab sisaldama varuaega (puhvrit) arvestades  riiklike pühade, puhkepäevade, projektimeeskonna puhkustega/vahetustega ja muu taolisega;

14.3.6. Projekti ajakohastamine toimub vaid poolte kirjalikul kokkuleppel.

14.4. Pakkuja peab kirjeldama, kuidas ta kavatseb maandada tarkvara arenduse projekti realiseerimise riske (HD Lisa 4).

14.5. Projektiplaan ja riskide maandamise plaan esitatakse Exceli kujul. Pakkuja võib lisaks pakkumusse lisada projektiplaani Microsoft Project formaadis.

15. 	Nõuded meeskonnale

15.1. Juhul, kui Täitja ei ole toote omanik, kui tootja, peab Täitja kaasama läbiviidavatesse analüüsi töötubadesse ka toote omaniku, kui tootja esindaja, et tagada:

15.1.1. nõuetele vastavus ja toote funktsionaalne terviklikkus;

15.1.2. funktsionaalsuste ja tehniliste piirangute korrektne tõlgendamine;

15.1.3. süsteemi arhitektuuri ja konfiguratsioonipõhimõtete kinnitamine;

15.1.4. analüüsi tulemuste vastavus tarkvara tegelikele võimalustele;

15.1.5. hilisemate arenduste ja seadistuste valideerimine tootja pädevuse alusel.

15.2. Pakkuja peab raamlepingu täitmiseks komplekteerima piisava suurusega meeskonna, et oleks tagatud vajalik ning asjakohane inimressurss kogu arenduse ja juurutusperioodiks, kuid ka tugi- ja hooldusteenuse osutamiseks ja lisaarenduste tellimiseks.

15.3. Kõik meeskonnaliikmed peavad olema kättesaadavad projekti jooksul.

15.4. Kõik meeskonna rollid peavad olema lepingu kestel kaetud ja kättesaadavad vastavalt lepingus kokkulepitud ulatusele. Kui mõne rolli täitja vahetub, peab Täitja teavitama Tellijat rollis oleva liikme asendamisest kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva ette. Rolli ajutine või püsiv katmata jätmine on lubatud üksnes juhul, kui Tellija on selleks andnud eelneva kirjaliku nõusoleku.

15.5. Pakkuja asendab töid teostava isiku viivitamatult Lepingu eseme täitmise seisukohast võrdväärse kvalifikatsiooni ja kogemustega ning hankijale vastuvõetava isikuga, kui nimetatud töid teostav isik osutub Tellija põhjendatud arvamuse kohaselt lepingujärgsete ülesannete täitmiseks ebakompetentseks või ebasobivaks või kui tema lepingujärgsete ülesannete täitmine pidevalt kahjustab raamlepingu korrektset ja õigeaegset täitmist.

15.6. Tellija ei ole kohustatud tasuma Täitja töötajate väljaõppe, sisseelamise ega koolitamisega seotud töötundide eest. Juhul kui Täitja vahetab projekti rollis oleva isiku, peab uus töötaja omandama vajalikud teadmised ja projektiga seonduva info Täitja enda kulul. Tellija ei tasu töötundide eest, mis on seotud:

15.6.1. uue töötaja koolitamise või väljaõppega;

15.6.2. projekti teemadega tutvumisega (sh dokumentatsiooni läbilugemine);

15.6.3. Täitja sisese duubeldamise või varjutamisega koosolekutel (nt olukord, kus uus või noorem konsultant osaleb koosolekul ilma Tellijale lisaväärtust loomata).

Sellised tunnid ei kuulu arveldamisele ja neid ei või Tellijale esitada sõltumata sellest, kas Täitja märgib need sisemiselt projekti tööajaks või mitte.

15.7. Arendusmeeskonna liikmetel peab olema varasem kogemus pakutava lahenduse juurutamisel.

15.8  Meeskonna tööd koordineerib projektijuht, kelle suhtluskeel on eesti keel, sh peavad eesti keelt valdama B2 tasemel spetsialistid, kes on Tellijaga otsesuhtluses.

15.9. Pakkuja kannab kõik nimetatud asendusest tulenevad või sellega kaasnevad kulud.

15.10. Pakkuja meeskonna poolt täidetavad rollid on esitatud alljärgnevalt, kusjuures üks spetsialist ei tohi katta mitte rohkem kui kahte rolli.

15.11. Projektijuht, kes korraldab suhtlust arendusmeeskonna ja hankija kontaktide vahel ning vastutab lepingu igapäevase täitmise eest, sealhulgas:

15.11.1. koostöös tellijaga koostab ja jälgib arenduste teekaarti (sh ajakava, riskid);

15.11.2. korraldab ja juhib arenduste planeerimise ja retroperspektiivi koosolekuid;

15.11.3. korraldab ja juhib projektimeeskonna teisi korralisi koosolekuid;

15.11.4. juhib ja korraldab arendusmeeskonna igapäevatööd;

15.11.5. küsib tellija poolset tagasisidet ja lahendab sealt ülesse kerkinud probleeme;

15.11.6. korraldab tarkvara hooldamise ja toe pakkumise protsesse;

15.11.7. korraldab intsidentide ja probleemide lahendamise vastavalt lepingutingimustele;

15.11.8. korraldab tööde üleandmise ja arveldamise, planeerib tööde üleandmise tellijale ning  veendub enne üleandmist nende vastavuses tellija soovidele;

15.11.9. koostab ja esitab tellijale projekti aruandluse ning korraldab infovahetuse tellijaga.

15.11.10. Projektijuhil peab olema vähemalt 3-aastane kogemus tarkvaraprojektide juhtimisel avalikus sektoris või samas mahuklassis erasektoris.

15.12. Vanemarendaja/Arhitekt, kes kooskõlastab kõik suuremad arendustööd ja seisab selle eest, et tarkvara arendatakse vastavalt baastoote loogikale ja arendussuunistele, sealhulgas:

15.12.1. töötab välja koostöös tellijaga tarkvara arhitektuuri (komponendid, andmestruktuurid, algoritmid) ning suhtlusprotokollid teiste süsteemide ja kasutajatega;

15.12.2. vaatab üle suuremad muudatused teenustes ning uut tüüpi teenusesoovid ning liidesed;

15.12.3. vaatab üle muudatused andmemudelis;

15.12.4. otsustab ja kooskõlastab tellijaga kasutusele võetavad tehnoloogiad;

15.12.5. teeb ettepanekuid paremateks lahendusteks tarkvaras;

15.12.6. kirjutab tarkvara koodi ja andmelaadimise tingimused;

15.12.7.    teostab koodi ülevaatust.

15.13.6. vanemarendajal/arhitektil peab olema vähemalt 5-aastane kogemus infosüsteemide arhitektuuri kavandamisel ja arendamisel.

15.13. Arendaja, kes teostab vastavalt lähteülesandele ja dokumendihaldussüsteemi (DHS) arendussuunistele kliendispetsiifilised eriarendused, sealhulgas:

15.13.1. hoolitseb selle eest, et tarkvara andmebaas, komponendid ja liidestused erinevate infosüsteemide vahel kõik omavahel hästi töötaksid;

15.13.3. kirjutab tarkvara koodi;

15.13.4. kirjutab automaattestid;

15.13.5. teostab koodi ülevaatust.

15.13.6. Arendajal peab olema vähemalt 2-aastane kogemus infosüsteemide arendamisel.

15.14. Testija/dokumenteerija, kes dokumenteerib nõuetekohaselt teostatud arendused ja testib nende toimimist, sealhulgas:

15.14.1. loob testjuhtumid valminud lahenduste testimiseks;

15.14.2. genereerib vajadusel testandmed loodud lahenduste testimiseks;

15.14.3. testib tarkvara;

15.14.4. loob ja täiendab testlugusid;

15.14.5. loob kasutusjuhendeid;

15.14.6. teostab kasutajate konsulteerimist ja koolitamist;

15.14.7. võib kirjutada kasutajaliidese automaat-teste.

15.14.8. Testijal 	peab 	olema vähemalt 2-aastane	kogemus 	infosüsteemide 	testimise 	metoodikate 	ja kvaliteediprotsesside rakendamisel.

15.15. Hankija meeskonda kuuluvad arendusprojekti projektijuht, peakasutajad, IT tooteomanikud, arhitektid, tehnilised konsultandid.

15.16. Juhul, kui Täitja ei ole tooteomanik, kui tootja, siis on Hankijal õigus kaasata tooteomaniku, kui tootja, esindaja olulisemaid projekti etappe ja mahte sõltumatu osapoolne valideerima.