1. Lisa 1
   1. **PROJEKTITOETUSE TAOTLUS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **PÄÄSTEAMETI PROJEKTIKONKURSS MITTETULUNDUSÜHINGUTELE** 2. **“Veeõnnetuste ennetamine 2025”** | | | |
| Projekti nimetus | Uus ujumissild Tõru väikekoha tiigile | | |
| Taotleja organisatsiooni juriidiline nimetus | Aiandusühistu Voika-Tõru MTÜ | | |
| Registrikood | 80155805 | | |
| Käibemaksukohuslane | Jah | | **Ei** |
| Pangakonto number | EE402200221036177906 | | |
| Taotleja juriidiline aadress | Tartu maakond, Nõo vald, Voika küla, Tõru vkt 20, 61622 | | |
| Taotleja kontaktandmed | Tel: +372 5669 3992 | E-post: voika.toru@gmail.com | |
| Projektijuhi nimi ja kontaktandmed | Joonas Hint | tel ja e-post: +372 5669 3992,  jo0onas.hint@gmail.com | |

* + - 1. **PROJEKTI LÜHIKOKKUVÕTE** (eesmärk, planeeritavad tegevused, sihtgrupp ja tulemused, mida projektiga saavutatakse)

|  |
| --- |
| **Tõru Väikekoha tiigi purre on vana ja lagunenud. Samas kasutavad seda tihti ujumiseks läheduses elavad Voika küla elanikud. Projekti eesmärk on purre asendada uue ujumissillaga.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekti**  **elluviimise koht** | Tartu maakond, Nõo vald, Voika küla, Tõru väikekoht | | |
| **Projekti kogumaksumus (EUR)** | 3640 | **Päästeametilt taotletav summa (EUR)** | 3276 |

**I PROJEKTI SISULINE PÕHJENDUS**

a) Projekti eesmärk

|  |
| --- |
| Vana purre asendada uue ujumissillaga |

b) Probleemi analüüs ja vajalikkuse põhjendus

|  |
| --- |
| Tiiki kasutatakse ujumiseks kohalike elanike, peamiselt eakate ning laste/ teismeliste, poolt. Purre on muutunud ohtlikuks - eriti eakatele - kuna on kitsas, viltu vajunud ning lagunenud. |

c) Sihtgrupp

|  |
| --- |
| Voika küla elanikud ja teised ujumiskoha kasutajad. |

**II PROJEKTI TEGEVUSED JA AJAKAVA (sh algus ja lõpp kuupäev)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekti tegevused kuude kaupa** |  | | | | | |
| **juuni** | **juuli** | **august** | **september** | **oktoober** | **Vastutaja, läbiviija** |
| Ujumissilla tellimuse esitamine |  | **x** | **x** |  |  | **Joonas Hint** |
| Vana purde eemaldamine |  |  | **x** | **x** |  | **Joonas Hint** |
| Ujumissilla paigaldamine |  |  | **x** | **x** |  | **Megal OÜ, Joonas Hint** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**III OODATAVAD TULEMUSED JA MÕJU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tegevus** | **Saavutatav tulemus** | **Kuidas tulemusi mõõdetakse** | **Väljundid (konkreetsed väljundid koos mõõdetava mahuga: nt osalejate arv, läbiviidud üritused ja nende kestus jmt)** |
| 1. Ujumissilla asendamine | **Ohutum ujumiskoht** | **Kohalike hinnanguid uurides, ujujate arvu jälgides** | **Ohutum ujumiskoht Voika küla ~230 elanikule ning nende külalistele/ pereliikmetele** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Projekti jätkusuutlikkus** |
| Ujumissilla edaspidine hooldus on aiandusühistule jõukohane, kuna tiigi ümbruse hooldus ja niitmine on juba ühistu korraldatud. |

**IV PROJEKTI MEESKOND JA JUHTIMINE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Isiku või organisatsiooni nimi** | **Roll projektis** |
| Joonas Hint | Aiandusühistu esindaja, projekti juht |
| Megal OÜ | Ujumissilla tootja ja paigaldaja |

**TAOTLEJA KINNITUS JA INFORMATSIOONI AVALIKUSTAMINE:**

1. Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida.
2. Kinnitan, et taotluse allkirjastaja omab esindusõigust. Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, lisame õigust tõendava volikirja.
3. Kinnitan, et garanteerin projektitoetuse andmiseks nõutava omafinantseeringu.
4. Kinnitus, et taotlus on esitatud investeeringuobjekti omaniku teadmisel ja nõusolekul, kui taotleja ei ole investeeringuobjekti omanik

|  |  |
| --- | --- |
| **Allkirjaõigusliku isiku nimi** | Joonas Hint |
| **Ametikoht** | Aiandusühistu esimees |
| **Kuupäev** | 12.07.2025 |

**TAOTLUSE KOHUSTUSLIKUD LISAD:**

Projekti eelarve (etteantud vormil).

Toetuse taotlejale esitatavate nõuete kinnitus (etteantud vormil).

Juhul kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, lisada õigust tõendav volikiri.

Vajadusel lisada muud projekti täiendavad materjalid.