Riigieelarvelise toetuse lepingu juurde

TOETUSE KASUTAMISE TEGEVUS- JA FINANTSARUANDE VORM

Lepingu nr : käskkiri nr. 1-3/51

Aruande esitaja: MTÜ Tuhalaane

Projekti läbiviimise aeg: 01.03.2023-31.08.2023

Tegevuste lepingujärgne maksumus: 10 000€

Aruande koostamise kuupäev: 08.12.2023

|  |
| --- |
| **Projekti eesmärgi saavutamine, tulemuste kokkuvõte** Kuidas projekt oma eesmärgi(d) täitis? Kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid? Millised tulemused saavutati? Kuidas tehtud investeering / soetus muutis ühingu võimekust, tegevuskeskkonda, edendas kohalikku elu? |
| Projekt täitis täielikult oma eesmärgi. Renoveeriti Tuhalaane rahvamaja lavaalune puhkeruum. Ruumi saab nüüd kasutada esinejate garderoobina ja puhkeruumina ning saab korraldada ka väiksemaid üritusi. Kuna Tuhalaane rahvamaja on antud MTÜ Tuhalaanele lepinguga avalikuks kasutuseks, saame seal nüüd korraldada mitmesuguseid suuremaid üritusi nii kohalikule kogukonnale kui ka saab teistele huvitatutele välja üürida. MTÜ Tuhalaane võimekus rahvamaja majandamisel ja kasutamisel kasvas.  |
| **Väljundid**Loetlege läbiviidud tegevused/üritused. Loetlege korrastatud objektid, remonditud ja rekonstrueeritud ruumid, soetatud varad. Kirjeldage nende kasutamist. Kuidas on tagatud investeeringute avalik kasutus, kättesaadavus ja töökorras hoidmine? Nimetage vastutaja ja säilitamise asukoht. |
| 1. Projektitaotluse esitamine – Tuhalaane rahvamaja ehitus2. Renoveeriti Tuhalaane rahvamaja lavaalune ruum: eemaldati vana laudpõrand ja laagid, paigaldati liivapõhi ja aluskile, paigaldati põrandaküte, valati betoonpõrand ja värviti lagi. Ruumi saab nüüd kasutada esinejate garderoobina, puhkeruumina kui ka kasutada väiksemateks üritusteks. Kuna Tuhalaane rahvamaja on antud MTÜ Tuhalaanele lepinguga avalikuks kasutuseks, saame seal korraldada mitmesuguseid suuremaid üritusi nii kohalikule kogukonnale kui ka välja üürida teistele huvitatutele.Mulgi vallavalitsuse ja MTÜ Tuhalaane vahel on sõlmitud TASUTA KASUTUSSE ANDMISE JA AVALIKU KASUTAMISE LEPING nr 4-1.4/34, mis kehtib aastani 2030. Tagatud on Rahvamaja avalik kasutus. Vastutab ja töökorras hoiab objekti MTÜ Tuhalaane, esindaja MTÜ Tuhalaane juhatuse liige Enn Sarv. Objekti asukoht: Rahvamaja kinnistu, Tuhalaane küla, Mulgi vald, Viljandimaa, i.710563. Aruande esitamine. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Riigieelarvelise toetuse kasutamise finantsaruande osa** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekti kulud tegevuste kaupa** (vajadusel lisa ridu) | **Kulud toetusest vastavalt taotlusele** | **Tegelikud kulud** | **Jääk** | **Märkused** |
| MTÜ Kurvitsa, arve nr. 23001 | 10 000€ | 10 000€ | 0€ | Tuhalaane rahvamaja ehitus |
| Lepingu või arve nr / arve esitaja |  |  |  | vabas vormis selgitus, mille eest on kulu tehtud (ühik/kogus) |
| Lepingu või arve nr / arve esitaja |  |  |  | vabas vormis selgitus, mille eest on kulu tehtud (ühik/kogus) |
| Lepingu või arve nr / arve esitaja |  |  |  | vabas vormis selgitus, mille eest on kulu tehtud (ühik/kogus) |
| Lepingu või arve nr / arve esitaja |  |  |  | vabas vormis selgitus, mille eest on kulu tehtud (ühik/kogus) |
| Lepingu või arve nr / arve esitaja |  |  |  | vabas vormis selgitus, mille eest on kulu tehtud (ühik/kogus) |
| Lepingu või arve nr / arve esitaja |   |   |   | vabas vormis selgitus, mille eest on kulu tehtud (ühik/kogus) |
| **KOKKU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |

Finantsaruandele lisatakse ülevaade teistest finantseerimisallikatest.

Aruandele lisatakse kulude tõendamiseks pangakonto koondväljavõte või väljavõte raamatupidamisprogrammist

Siseministeeriumil on õigus küsida riigieelarvelise toetuse kasutamise kohta täiendavaid küsimusi.

Aruande koostamise kuupäev: 08.12.2023

Aruande koostanud: MTÜ Tuhalaane juhatuse liige Enn Sarv