Transpordiamet

margus.eisenschmidt@transpordiamet.ee 	                              /kuupäev digiallkirjaga/

Kinnituskiri  „	Riigitee nr 57 Mudiste-Suure-Jaani-Vändra km 23,818-32,768 roobaste mössiga pindamine ja ülejäänud katte pindamistööd“
RH viitenumber 293303 kohta

- Palun Verston Eesti OÜ-le väljastada tõend RH 293303 „Riigitee nr 57 Mudiste-Suure-Jaani-Vändra km 23,818-32,768 roobaste mössiga pindamine ja ülejäänud katte pindamistööd ” töövõtuleping nr 3.2-3/25/670-1, kus Transpordiamet tellijana kinnitab, et Verston Eesti OÜ (registrikood 11947047) on täitnud eelnimetatud korrashoiulepingu  tingimuste ja hea tava kohaselt.

Palume kinnituskirjas ära näidata järgmised andmed:

- Riigihanke nimetus „Riigitee nr 57 Mudiste-Suure-Jaani-Vändra km 23,818-32,768 roobaste mössiga pindamine ja ülejäänud katte pindamistööd“

- Riigihanke viitenumber 293303

- Pindamistööde Töövõtulepingu nr 3.2-3/25/670-1

- Lepingu sõlmimise kuupäev 12.05.2025

- Tööde kogumaksumus käibemaksuta 181 462,82 €

- Tööde teostamise aeg 16.06.2025-21.07.2025

- Teostati mössiga lõiguti roopasse Tüüp 3 või jämedam 4000,85 m²

- Teostati pindamine 12/16 roobas+1xpindamine 8/12 57 672 m²

- Teostati käsimarkeerimine 939 m²

Projektmeeskond:

Projektijuht Andres Raev

Objektijuht Mait Savi

Pindamise projektijuht Siim Järveots

Pindamise objektjuht Arni Raudsepp

Pindamise tööde juht Priit Rattur

Lugupidamisega

Kaiu Kasela

Pakkumiste spetsialist

+372 516 4104

Kaiu.kasela@verston.ee