	- VK projekteerimine

- Konsultatsioonid
	- Keskkonnamõju hindamine

- Arengukavad / planeeringud
	- Keskkonnaload

- Rahastustaotlused
	[image: image1.jpg]





25.09.2023. a
Riigimetsa Majandamise Keskus
Hinnapakkumine - Sigaste, Riisselja maaparandusehitiste ja Riisselja tee rekonstrueerimise projekti (autor Laanekraav OÜ; töö nr 21-04) keskkonnamõju hindamise (KMH) eelhinnang (sh Natura 2000 alade eelhinnang)
Lugupeetud Toomas Kivisto,
Tuginedes Teie poolt esitatud infole (sh 14.09.2023. a e-kiri) ja meie poolt kogutud teabele, esitame Teile käesoleva hinnapakkumise. Objekt: Sigaste, Riisselja maaparandusehitiste ja Riisselja tee rekonstrueerimise projekt.
Eelhinnang viiakse läbi vastavalt Eesti Vabariigis kehtestatud õigusaktidele (nt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus, edaspidi KeHJS) ja vajadusel kasutatakse ka teemakohaseid juhendmaterjale. Samuti arvestatakse mh asjakohast taustmaterjali, mille hulka kuulub ka käesoleva pakkumuse aluseks olev dokumentatsioon ning muu teadaolev dokumentatsioon.
Eelhinnang viiakse läbi Alkranel OÜ projektmeeskonna poolt, kasutades olemasolevaid uuringuandmeid või analoogiaid. Täiendavaid ja spetsiifilisi keskkonna vms uuringuid ei teostata, juhul kui teenuse tellijaga ei lepita kokku teisiti ja eraldi. Eelhinnang annab tegevuste üle otsustajatele ja teistele osapooltele teavet mh KMH protsessi algatamisvajaduse kohta. Tegevusi vaadeldakse ka koosmõjus paikkonna muude keskkonna- ja sotsiaal-majanduslike aspektidega (mh seosed Natura 2000 aladega).
Eelhinnangute eeldatav ajakava ja maksetingimused: teadaolev tööde teostamise aeg 11 kuni 13 nädalat. Ajagraafik kehtib mh juhul kui tööde käigus ei selgu juba teadaolevate lahendite olulist ümbertegemisvajadust (eelhinnangu alusdokumentatsioon) või muude spetsiifiliste keskkonnauuringute läbiviimise vajadust, millede kestvus või iseloom ei võimalda töid lõpetada eelpool määratud aja jooksul. Võimalusel ja vajadusel püütakse töö (eelhinnang) teostada kiiremalt. Töö ettevalmistamisega saab alustada kui osapoolte vahel sõlmitakse vastavasisuline leping või esitatakse töö tellimist kinnitav tellimuskiri (koos asjakohaste rekvisiitidega). Töö eest tasustamine – 100% eelhinnangu üleandmisel.
Teostamismaksumus (kehtiv 90 päeva / hankes sätestatud perioodil)*:
	KMH eelhinnang
	2475,00 €

	Käibemaks (20 %):
	495,00 €

	KÕIK KOKKU:
	2970,00 €


* Esitatud hind ei hõlma: pakkumuses nimetamata spetsiifilisi keskkonnaalaseid uuringuid (-analüüse), millede täpne teostamisvajadus võib selguda töö koostamise ajal.
Kui tööde käigus ei lepita kokku teisiti, siis asjaomaste asutuste seisukohtade päringud teostab hiljem tegevustega seotud otsustaja, kui kokku on pandud vastava otsuse (KMH algatamise või mittealgatamise osas) eelnõu (vastavalt KeHJS sätestatud korrale).
Tellijale esitatakse töö 1 eksemplaris (digitaalne), juhul kui ei lepita kokku teisiti. Palume teatada, kui hinnapakkumises toodu osas soovite teha täpsustusi või pidada läbirääkimisi.

Lugupidamisega,

Elar Põldvere (OÜ Alkranel, juhatuse liige)
elar@alkranel.ee, 52 89 197
	Alkranel OÜ, Riia 15b, 51 010 Tartu

Tel: 7 366 676; GSM: 55 40 579, 52 89 197

E-post: info@alkranel.ee

www.alkranel.ee
	Reg. nr. 10607878

KM reg. nr. EE100764916

Swedbank IBAN nr: EE762200221013642218

LHV pank IBAN nr: EE697700771000829921



