|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Ehitusettevõtja   Tuurmaa OÜ | KAETUD TÖÖDE AKT | **Nr. 2** |
| 2.kuupäev  2.12.24 |
| **3. Ehitise nimetus ja asukoht**  Riigitee nr 11270 Kuusalu-Leesi km 1,35 Vahtra ja Kadaka kinnistute ühine mahasõit, Sõitme küla, Kuusalu vald, Harjumaa. | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Kaetud tööde ülevaatuse teostajad:**   |  | | --- | | **Töövõtja esindaja: Tarmo Otstavel** | | **Alltöövõtja esindaja:** | | **Tellija / järelvalve esindaja: Ürgo Kard** | | **Projekteerija esindaja:** | |  | |
| **5. Ülevaatuse TEOSTAJATE POOLT KOOSTATUD AKT ALLJÄRGNEVAS:**  **1) Ülevaatuseks ja vastuvõtmiseks on esitatud järgmised tööd:**  **Killustikaluse ehitus**  **2) Tööd on teostatud** (projekteerimisettevõtja nimetus, jooniste nr ja kuupäevad):,  E. J A H H U  PROJEKTBÜROO OÜ töö nr 385/15   |  | | --- | |  |   **3) Töö tegemisel on kasutatud** (materjalide, toodete nimetused, kvaliteedikategooriad): Killustik fr 32/64 ja 8/16  **4) Tööde alustamise kuupäev**: 1.12.24 **Tööde lõpetamise kuupäev: 2.12.24**  **5) Muud märkused:**      6) Tehtud tööd vastavad projektile, standardile, ehitusnormidele ja -eeskirjadele ning nende tööde  vastuvõtu nõuetele.  **7) Ülalöeldu põhjal on edasiste tööde** (tööde ja konstruktsioonide nimetused): Asfalteerimine ning teepeenra ehitus lubatud |
| **6. ALLKIRJAD:** Töövõtja Alltöövõtja Tellija / järelvalve Projekteerija ––––––––– ––––––––– Martin Kliimant Ürgo Kard  –––––––– ––––––––– –––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– |
| **7. AKTI LISAD:** (joonised, fotod vms).  Materjalide sertifikaadid , Kandevõime mõõtmise protokoll KP1- 024T |
| Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja dokumentide säilitamise kohta. |
|  |