Lgp. Arto Juhansoo							                           28.07.2025 a.

Transpordiamet

e - mail: arto.juhansoo@transpordiamet.ee

Projekti nimi: Riigitee nr 4 Tallinn‒Pärnu‒Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus

Taotlus õiend nr. 19

Riigitee 4 Tallinn‒Pärnu‒Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitusel on projektis ja kululoendis vead peenarde konstruktsioonidega.

Projektid ja kululoendis puuduvad peenarde kindlustamine h=20 cm 650 m2 ning peenarde kindlustamine h=11 cm 321 m2- juurdetulevad mahud.

Ärajääv projektne maht on peenarde kindlustamine(44501 b) h=10 cm 284 m2.

Lisad:

- Kalkulatsioon vastavalt taotlusõiendile nr.19 manuses.

Antud muudatus toob kaasa objekti kallinemise vastavalt taotlusõiend nr. 19 Lisa 1 – 3862,43 € +k.m.(24%)

Akti koostas: Martin Tomson

Allkirjastatud digitaalselt

Lugupidamisega

Hannes kivilo

Projektijuht

Allkirjastatud digitaalselt