| Enn Kulp |  |
| --- | --- |
| Piiber Projekt OÜ |  |
| enn@piiber.ee | (digitaalallkirja kuupäev) nr 3-6.1/2025/6147 |

TEATIS

Austatud Enn Kulp

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK), edaspidi Tellija, ja PIIBER PROJEKT OÜ vahel on riigihanke lepingu „Tolkuse looduskaitsealal Mustjõe loodusliku veerežiimi taastamine, projekteerimistööd“ (viitenumber 289505) alusel sõlmitud töövõtuleping nr 3-6.11/2025/21, mille punkti 3.1.4 kohaselt on lepingu kestvus 7 kuud lepingu sõlmimisest (13.10.2025).

Seoses meiepoolse nõudega muuta tähtaegselt (13.08.25) esitatud esialgset ehitusprojekti olulisel määral mitu korda, arvestame projekti laekumisega koos kooskõlastustega lepingus sätestatud kuupäevast hiljem (13.10.25).

Lugupidamisega

| (allkirjastatud digitaalselt) |  |  |
| --- | --- | --- |

| Sander Sandberg |  |  |
| --- | --- | --- |
| veeökoloogide juht |  |  |
| looduskaitseosakond |  |  |

Anett Reilent

anett.reilent@rmk.ee

53824350