| Osaühing Reaalprojekt info@reaalprojekt.ee Tallinna 45 71008 Viljandi | 09.10.2026 nr 8-1/26-014/18016-1 |
| --- | --- |

| Keila lõunapoolse ümbersõidu põhiprojekti täiendav topo-geodeetiline uuring |  |
| --- | --- |

Keila lõunapoolse ümbersõidu põhiprojekti koostamise käigus on selgunud vajadus täiendavate topo-geodeetiliste uuringute teostamiseks (leping 09.02.2026 nr 3.2-3/26/129-1). Peale tee plaanilise lahenduse läbi joonestamist on selgunud vajadus teostada lisaks lepingus sisalduvale töömahule 1,0626 ha.

Vajadus on kajastatud 15.09.2026 e-kirjas koos täiendavate tööde hinnapakkumusega. Tööde teostamise tähtajaks määratakse sama tähtaeg, mis on lisatööde osale: Ülejõe tee juurdepääsu projekteerimine eelprojektist erinevasse asukohta, sh valgustuse projekteerimine – tähtaeg ülevaatamiseks esitamiseks on hiljemalt 02.11.2026.

Käesolevaga kinnitab Transpordiamet, et kooskõlas lepingu p 6.3 nõustume  täiendava topo-geodeetilise uuringu teostamisega mahus:

| Täiendav töö | Hektari ühikhind eurodes | Täiendava töö kogumaksumus eurodes (lisandub käibemaks) | Töö esitamise tähtaeg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,0626 ha | 0,034577 | 368,00 | 02.11.2026 |

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Mart Michelis

juhataja

planeerimise osakonna projekteerimise üksus

Kristi Moisto

57190496, Kristi.Moisto@transpordiamet.ee