/Hilisema digiallkirja kuupäev/

Taotlus.

Projekt: „Vilumäe
metsakuivenduse rekonstrueerimise projekti koostamine“

Hanke viitenumber 271686

## Leping nr 3-1.5/2023/123

## Digiallkirjastamise kuupäev 03. november. 2023

Töö nr 10-23

Palume leppetrahvi mitte rakendada.

Taotluse esitame seoses projekteerimistöö käigus muutunud keskkonnakaitseliste nõuetega ja  lisandunud kalastikueksperdi kaasamise vajadusega, projekt  KeA kooskõlastusringil.

Tarvo Verbak

OÜ Hetver

juh.liige

/digiallkiri/