**TEHNILINE KIRJELDUS**

1. Tammeluha matkaraja (Jõgeva maakond, Mustvee vald, Pedassaare küla, Halliku metskond 24 kü (71302:002:0850) ja Tammeluha kü (71302:002:1270)) rekonstrueerimistöödeomanikujärelevalve teenus. Rekonstrueerimistööde kirjeldus ja mahud on ära toodud riigihankes „Tammeluha matkaraja rekonstrueerimine (2)“ (viitenumber: 279295) <https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/7310084/general-info>.
2. Omanikujärelevalve (edaspidi OJV) teenuse osutaja üheks tööülesandeks on nõutava sagedusega füüsiline kohalolek ehitusplatsil tööprotsessi (kontrollmõõdistused enne tööde alustamist, mahamärkimised, tööde teostamine, teostusmõõdistused jms) kontrollimise eesmärgil. OJV peab tööde teostajaga samaväärse põhjalikkusega ennast kurssi viima rajatava ehitise eripära ja selle rajamiseks koostatud uurimis-projekteerimistööde materjalidega.
3. OJV teenuse osutamisel **EI OLE** hankelepingu täitmisel nõutav OJV teenuse osutaja igapäevane ehitusobjektil kohalolek ehitustööde teostamise ajal. Nõutav kohaloleku sagedus on esitatud alljärgnevas tabelis:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hanke nimetus | Objekti nimi | Töövõtu-lepingust tulenev ehitusperiood/ orienteeruv ehitusaeg | **Orienteeruv** OJV teenuse osutamise aeg | OJV objektil viibimise kohustus vastavalt tööde teostamise tegelikule perioodile | Projekt |
| Tammeluha matkaraja rekonstrueerimis-tööde omaniku-järelevalve teenus | Tammeluha matkarada | 4 kuud | 4 kuud või vastavalt tegelikule ehitustööde kestvusele | vastavalt tööde kulgemisele objektil, kuid mitte harvem, kui  **1x nädalas** | Lepingu maht tuleneb Inseneribüroo Urmas Nugin OÜpoolt koostatud „Tammeluha matkaraja rekonstrueerimise projekt“ tööprojektist (Töö nr.: 2023071))  Rekonstrueerimis-  tööde hange:  <https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/7310084/general-info> |

1. Juhul, kui ehitustööd pikenevad OJV teenuse osutajast sõltumata, jätkab käsundisaaja teenuse osutamist ning käsundiandja maksab selle eest tasu samadel alustel.
2. Mitmeti tõlgendatavate lahenduste/formuleeringute/tööde suhtes, kui nende kohta ei ole esitatud hankemenetluse ajal täpsustavaid küsimusi, loetakse hankelepingu täitmise ajal prioriteetseks hankija tõlgendus.