- Lisa 1

  - PROJEKTITOETUSE TAOTLUS

| - PÄÄSTEAMETI PROJEKTIKONKURSS MITTETULUNDUSÜHINGUTELE - “Veeõnnetuste ennetamine 2026” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekti nimetus | Harju-Jaani Kirikumõisa pargi tiikide kallaste puhastamine, käigutee rajamine ümbruse ohutuks muutmiseks. |  |  |
| Taotleja organisatsiooni juriidiline nimetus | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Harju-Jaani Ristija Johannese Kogudus |  |  |
| Registrikood | 80208252 |  |  |
| Käibemaksukohuslane | Jah |  | Ei X |
| Pangakonto number | EE757700771009139609 |  |  |
| Taotleja juriidiline aadress | Tallinna mnt. 50, 75203, Raasiku, Harjumaa |  |  |
| Taotleja kontaktandmed | Jaan Nuga | Tel. ja e-post: 5226824, harju-jaani@eelk.ee |  |
| Projektijuhi nimi ja kontaktandmed | Piret Betlem | Tel. ja e-post: 56642248. Piret.Betlem@gmail.com, |  |

      - PROJEKTI LÜHIKOKKUVÕTE (eesmärk, planeeritavad tegevused, sihtgrupp ja tulemused, mida projektiga saavutatakse)

Projekti eesmärk on parandada veeohutust Harju-Jaani koguduse maal Raasiku alevis paiknevate tiikide ümbruses. Projekti käigus eemaldatakse võsa, eemaldatakse murdunud või liigsed puud, aetakse kinni kasutuseta olev kaev, korrastatakse kaldad ja liikumisteed ning paigaldatakse ohutusinfo ja märgistus. Sihtgrupiks on kohalik kogukond, sh. seeniorid, lapsed ja noored, kelle jaoks taasavatakse rada, mida saab kasutada liikumisharrastuseks. Projekti tulemusena väheneb veeõnnetuste risk ning paraneb ala turvalisus ja kasutatavus, luues aluse selle edasiseks arendamiseks avaliku puhkealana. Tegemist on ajaloolist väärtust omava alaga, mille territooriumi asub üle 200 aasta vana pastoraat, kiviaiad ja vana kiriku plats, matmispaik ja kabel koos endise kiriku asukoha mälestusmärgiga. Hetkel on kogu piirkond kehvasti hooldatud ja antud projekt on osa suuremast lähiaaja plaanist teha Raasiku üks ilusam ja miljööväärtuslikum piirkond taas kogukonnale ja valla külalistele kasutatavaks.

| Projekti elluviimise koht | Raasiku, Harju-Jaani Kirikumõisa pastoraadi pargi tiikide ümbrus ja kaldaala. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekti kogumaksumus (EUR) | 5500€ | Päästeametilt taotletav summa (EUR) | 4950€ |

I PROJEKTI SISULINE PÕHJENDUS

- Projekti eesmärk

Projekti eesmärk Projekti eesmärk on muuta Harju-Jaani kogudus omandis olevate Raasiku alevikus paiknevate tiikide ümbrus turvalisemaks ja ligipääsetavamaks, et ennetada veeõnnetusi ning parandada kohaliku kogukonna võimalusi veekogude ohutuks kasutamiseks. Projekti käigus aetakse kinni kasutuseta kaev, puhastatakse võsastunud tiigikaldad, taastatakse varasem läbikäidav liikumistee ning korrastatakse tiikide ümbrus viisil, mis vähendab kukkumis-, libisemis- ja veeõnnetuste ohtu. Raasiku alevis puudub täna avalik ujumiskoht ning olemasolevad Kirikumõisa tiigid on hooldamata ja märgistamata, mistõttu kujutavad need endast potentsiaalset ohtu piirkonna elanikele ja noortele. Projekti abil soovitakse kujundada senisest turvalisem ja nähtavam keskkond, mis toetab kogukonna teadlikku ja ohutut veekogude kasutamist. Veekogu ei saa avaliku ujumiskohana kasutusele võtta enne kui on loodud ohutu ligipääsutee ja kaldaala. Pikemas perspektiivis soovivad kogudus ja piirkonnas tegutsev MTÜ Raasiku kirikumõisa pastoraadi selts arendada tiikide ümbrusest avalikus kasutuses oleva pargi kogukondliku puhke- ja ujumisala. Samuti on planeeritud ala sidumine tulevase discgolfi rajaga, et suurendada piirkonna aktiivset ja turvalist kasutust. Käesolev projekt loob selleks esmased eeldused, keskendudes eelkõige veeohutuse parandamisele ning ohtliku ja hooldamata keskkonna korrastamisele. Projekti tegevused vastavad Päästeameti toetuse eesmärgile muuta kodulähedased veekogud ohutumaks ja ennetada veeõnnetusi. Käigutee ja kaldaala soovitakse taastada umbes 40-50 m ulatuses, et suuremast tiigist saaks jalakäijad ohutult mööda ja liikuda läbi mõisapargi Raasiku Uue surnuaia suunas.

b) Probleemi analüüs ja vajalikkuse  põhjendus

Harju-Jaani koguduse maal Raasiku alevis paiknevad kaks tiiki on hetkel hooldamata, märgistamata ning võsastunud kallastega, mistõttu kujutavad need endast potentsiaalset ohtu kogukonnale. Puuduvad selged liikumisteed ja nähtavus on piiratud, mis suurendab libisemise ja vette kukkumise riski, eriti laste ja noorte puhul. Varasem läbikäidav tee on kadunud ning liikumine toimub juhuslikult. Puudub ligipääs päästetehnikale. Veekogu ei saa avaliku ujumiskohana kasutusele võtta enne kui on esmalt loodud ohutu ligipääsutee ja kaldaala. Raasiku alevis puudub praegu avalik ujumiskoht. Järgnevatel aastatel on plaan puhastada ja süvendada kogu tiik, et seda saaks kasutada ujumiseks. Pastoraadi tiigiala korrastamine loob võimaluse rajada ligikaudu ühe aasta jooksul turvaline ja avalikult kasutatav liikumisrada, sidudes selle piirkonnas juba olemasoleva harrastajatele suunatud discgolfi-pargi edasiarendamisega. Pastoraadi ümbruse pargiala kasutatakse osaliselt juba täna kohalike elanike poolt jalutamiseks ja liikumiseks (hetkel tiikide juures liiga kinni kasvanud ja läbimatu) ning vahetus läheduses paikneb ka Raasiku uus surnuaed ja Mistra-Autex tehas. Mõisapargis asuvad olulised kultuuri- ja ajaloopärandi objektid, sealhulgas üle 200 aasta vanune matmispaik kabeliga aastast 1777 ning vana kiriku asukohta tähistav mälestusmärk. Kabeli ja kirikuplatsi ala puhul on tegemist muinsuskaitse all oleva piirkonnaga, mille korrastamine aitab paremini säilitada ja esile tõsta selle ajaloolist väärtust ning mille edasises hoolduse-ja niitmisküsimuses on kokkulepe valla ja koguduse vahel. Praegusel kujul on pastoraadi ümbruse ja eriti alumiste tiikide ala kasutamine piiratud ja osaliselt ohustatud, kuna tiigikaldad on hooldamata, nähtavus on mitmes kohas halb ning puuduvad vajalikud viidad ja kasutuskorraldust toetavad märgistused. Ala korrastamine parandab oluliselt turvalisust, kasutusmugavust ning võimaldab suunata külastajate liikumist viisil, mis arvestab nii puhkevõimaluste kui ka kultuuripärandi kaitsega. Kui terviserada on hooldatud, kaetud multšiga ja ümbrus on niidetud, on see kindlasti kõige ilusam piirkond kogu alevis. Hetkel niidukiga läbimatu, mis on viimaste aastate tiigiümbruse võsastumise tagajärg. Projekti elluviimine on vajalik, et korrastada ja teha ohutuks tiikide ümbrus, parandada ligipääsu ja nähtavust ning vähendada veeõnnetuste ohtu. Kavandatavad tegevused on kooskõlas Päästeameti veeohutuse eesmärkidega ning loovad aluse ala edasiseks turvaliseks kogukondlikuks kasutuseks.

c) Sihtgrupp

Projekti sihtgrupiks on eelkõige Raasiku aleviku ja selle ümbruse kogukond, sealhulgas seeniorid, pered, lapsed ja noored, kes saavad hakata kasutama tiikide ümbrust liikumiseks ja vaba aja veetmiseks, eriti kui sinna tekib ka 9-rajaline kettagolfi rada algajatele ja harrastajatele. Koos mõisapargi ja pastoraadi kogu ümbruse korrastamisega, millega on juba alustatud kohaliku initsiatiivi abil, hakkab seda ala jalutades ja kettagolfi mängides läbima palju inimesi. Erilist tähelepanu pööratakse lastele ja noortele, kes viibivad sagedamini veekogude läheduses ning on seetõttu kõrgendatud riskiga sihtrühm veeõnnetuste kontekstis. Linnulennult 300-500 meetri kaugusel tiikidest on elumajad, kus elavad lastega pered ning sealsamas on ka rahvamaja ja lasteasutused. Lisaks on sihtgrupiks aktiivsed kogukonnaliikmed ja harrastajad ka mujalt valdadest (nt tulevased kettagolfiraja kasutajad), kelle jaoks ala korrastamine loob turvalisemad liikumis- ja ajaveetmise võimalused. Raasiku vallas mujal ei ole kettagolfi mängimise võimalust ja eesmärk on luua head ja turvalised tingimused selleks. Tiikide kõrvalt minev kettagolfirada ei ole planeeritud professionaalidele vaid just harrastajatele ja kõigile seda kasutavad nii lähedalasuva põhikooli lapsed kui kõik teised, kel soovi. Laiemas plaanis hõlmab sihtgrupp kogu kohalikku kogukonda ning külalisi, kellele luuakse võimalus kasutada korrastatud ning turvalist avalikku ruumi ja roheala, mis selle projekti tulemusel paraneb ning veeohutus on selle oluline osa.

II PROJEKTI TEGEVUSED JA AJAKAVA (sh algus ja lõpp kuupäev)

| Projekti tegevused kuude kaupa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | juuni | juuli | august | september | oktoober | Vastutaja, läbiviija |
| Tegevus 1: Projekti ettevalmistus (planeerimine, hinnapakkumised, tööde korraldus) | 10.06.26 |  |  |  |  | Jaan Nuga, Piret Betlem |
| Tegevus 2 Tiikide ümbruse võsa ja ohtliku taimestiku eemaldamine.. |  | 31.07.26 |  |  |  | Projektijuht: Piret Betlem Oü Nagelpuit, Henriko Nagel |
| Tegevus 3: Ohutuse parandamine, nähtavuse suurendamine, ala puhastamine, Kallaste korrastamine ja liikumisteede taastamine |  | 31.07.26 |  |  |  | Tööde teostaja: Oü Nagelpuit, Henriko Nagel |
| Tegevus 4: Ohutusinfo ja märgistuse paigaldamine |  |  | 15.08.26 |  |  | Piret Betlem |
| Tegevus 5: Lõppviimistlus, aruandlus |  |  |  | 30.08.2026 |  | Piret Betlem |

III OODATAVAD TULEMUSED JA MÕJU

| Tegevus | Saavutatav tulemus | Kuidas tulemusi mõõdetakse | Väljundid (konkreetsed väljundid koos mõõdetava mahuga: nt osalejate arv, läbiviidud üritused ja nende kestus jmt) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Tiikide ümbruse võsa, tihniku ja langenud puude eemaldamine, raietööd, raiejäätmete kogumine | Paranenud nähtavus ja ligipääs veekogudele, vähenenud varjatud ohtude risk | Visuaalne hindamine enne ja pärast, korrastatud ala ulatus | Puhastatud tiigikaldad kahe tiigi ulatuses |
| 2. Kallaste korrastamine ja liikumisteede taastamine, multšimine ja pinnase tasandamine | Turvalisem liikumine, vähenenud libisemise ja kukkumise oht | Taastatud liikumistee olemasolu ja kasutatavus. Eemaldatakse oksad, langenud puud ja libedad ligipääsud | Taastatud läbikäidav tee |
| 3. Ohutusinfo ja märgistuse paigaldamine | Suurenenud teadlikkus veeohutusest ja ohtudest | Paigaldatakse 1 infotahvel ja 1 päästerõngas viskeliiniga. | Paigaldatud infotahvlid- üks suure tiigi juures koos päästerõngaga ja teine lihtsam ohuteavitus väiksema tiigi juures, märgistatud liikumisrada |
| 4.Ala üldine korrastamine ja puhastamine, | Turvaline ja kasutatav keskkond kogukonnale | Ala seisukorra hinnang pärast tööde lõppu peab vastama seatud eesmärkidele | Korrastatud avalik ala kahe tiigi ümbruses |
| 5. Kogukonna kaasamine (vabatahtlik töö) | Suurenenud kogukonna teadlikkus ja vastutustunne | Osalejate arv ja panustatud töötunnid | Kaasatud vabatahtlikud (min. 10 inimest), tehtud talgupäev. Varasem kogemus ja võrdlus olemas „Teeme ära“ talgutega samas piirkonnas maikuus 2026 |
| 6. Projekti tulemuste kasutuselevõtt | Paranenud võimalused ohutuks vaba aja veetmiseks | Ala kasutuse jälgimine, kogukonna tagasiside | Kogukonnale avatud ja kasutatav korrastatud ala |

Projekti jätkusuutlikkus

Korrastatud tiikide ümbruse hoolduse tagab edaspidi Harju-Jaani kogudus koostöös kohaliku kogukonna ja MTÜ-ga. Ala hoitakse korras regulaarsete hooldustöödega ning paigaldatud ohutusinfo toetab pikaajalist teadlikkuse kasvu. Jätkusuutlikkust toetab plaan rajada piirkonda harrastajatele ja kohalikele mõeldud discgolfi park, seda valla kaasava eelarve raames. Koostatakse hoolduskokkulepe koguduse ja MTÜ Raasiku Kirikumõisa pastoraadi selts vahel. Projekti järel vastutab ala esmase korrashoiu ja ohutusinfo säilimise eest Harju-Jaani kogudus koostöös kohaliku kogukonna ja eelnimetatud MTÜ-ga. Vajadusel lepitakse vallaga eraldi kokku koostöö avaliku kasutuse, hoolduse ja edasiste arenduste osas. See aitab tagada ala pideva kasutuse ja korrashoiu ka tulevikus.

IV PROJEKTI MEESKOND JA JUHTIMINE

| Isiku või organisatsiooni nimi | Roll projektis |
| --- | --- |
| EELK Harju-Jaani kogudus, koguduse õpetaja Jaan Nuga | maa omanik ja valdaja |
| Piret Betlem, koguduse liige | projekti läbiviimise eest vastutaja |

TAOTLEJA KINNITUS JA INFORMATSIOONI AVALIKUSTAMINE:

- Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida.

- Kinnitan, et taotluse allkirjastaja omab esindusõigust. Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, lisame õigust tõendava volikirja.

- Kinnitan, et garanteerin projektitoetuse andmiseks nõutava omafinantseeringu.

- Kinnitus, et taotlus on esitatud investeeringuobjekti omaniku teadmisel ja nõusolekul, kui taotleja ei ole investeeringuobjekti omanik

| Allkirjaõigusliku isiku nimi | Jaan Nuga |
| --- | --- |
| Ametikoht | Harju-Jaani koguduse õpetaja |
| Kuupäev | 06.06.2026 |

TAOTLUSE KOHUSTUSLIKUD LISAD:

Projekti eelarve (etteantud vormil).

Toetuse taotlejale esitatavate nõuete kinnitus (etteantud vormil).

Juhul kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, lisada õigust tõendav volikiri.

Vajadusel lisada muud projekti täiendavad materjalid.