**TEE EHITUSTÖÖDE VASTUVÕTUAKT**

**Riigimaantee 91 Narva - Narva-Jõesuu - Hiiemetsa km 6,896 - 11,588 taastusremont**

20.01.2021.a.

VASTUVÕTUKOMISJON KOOSSEISUS:

Esimees Rainer Kuldmaa Transpordiameti Ida strateegilise planeerimise juht

Liikmed:

1. Tellija esindaja Priit Moor Transpordiamet Ida Teehoiu osakonna projektijuht
2. Inseneri esindaja Riivo Juhansoo Taalri Varahaldus AS projektijuht
3. Töövõtja esindaja Dmitry Suslov N&V OÜ, projektijuht

**KOMISJON KONSTATEERIB**

1. PEATÖÖVÕTJA

N&V OÜ, registrikoodiga 11947047, asukohaga Kaasiku tn 28, Jõhvi küla, Jõhvi vald, 41541 Ida-Viru maakond on esitanud vastuvõtuks

Riigimaantee 91 Narva - Narva-Jõesuu - Hiiemetsa km 6,896 - 11,588 taastusremont

2. PROJEKTEERIJA

Roadplan OÜ (Tugimaantee nr 91 ja Lehe tee ristmiku rekonstrueerimine), Roadplan OÜ (Tugimaantee nr 91 ja kõrvalmaantee nr 13147 ristmiku rekonstrueerimine), Teelahendused OÜ (Tugimaantee 91 Narva – Narva-Jõesuu – Hiiemetsa km 9,976 asuva Töö nr. TP-16-20

kõrvalmaantee 13212 Kudruküla-Puhkova ristmiku ümberehituse põhiprojekt), Reaalprojekt OÜ (Tugimaantee nr 91 Narva – Narva-Jõesuu – Hiiemetsa km 6,88 – 11,57 truupide rekonstrueerimine), Teede projekteerija Aleksandr Lipkin OÜ (Automaattankla ja riigitee ümberehituse projekt). Lisaks on projektid korrigeeritud EXTech Design OÜ poolt.

Tööde täitmise tähtaeg 08.10.2020 a.

Tööde algus 11.05.2020 a.

Tööde lõpp 14.10.2020 .a.

Garantiiaja algus: 20.01.2021.a.

Garantiiaja lõpp: 20.01.2026.a.

**KOMISJONI OTSUS**

Objekt vastab projektile või tööde kirjeldusele, ehitusnormidele ja -eeskirjadele ning keskkonna-, tervise-, tarbija- ja töökaitsenõuetele.

**Märkused:**

Komisjoni esimees Rainer Kuldmaa

(allkirjastatud digitaalselt)

Komisjoni liikmed:

1. Priit Moor

(allkirjastatud digitaalselt)

2. Riivo Juhansoo

(allkirjastatud digitaalselt)

3. Dmitry Suslov

(allkirjastatud digitaalselt)

Akti lisad:

1. Tehnilise komisjoni protokoll
2. Finantsarvutus
3. Objekti teeregistrisse esitatavate andmete tabel
4. Kontroll-leht