Üleandmise-vastuvõtmise akt nr TMS_ÜVA_2025_12_03

Kuupäev digitaalallkirjas

- Alus:  RAAMLEPING nr 6-10 /44-1

Käesolevaga annab BPW Consulting OÜ üle ja Kultuuriministeerium võtab vastu projekti „Taotluste menetlemise infosüsteemi“  täiendavad arendustööd.

Perioodil 01.06.2025-30.12.2025 on teostatud järgmised tööd:

| Pilet | Sisu | maht (tunde) |
| --- | --- | --- |
| TMS-3209 | Palun luua KUM-le uus hindamisleht ja hindamise koondvorm. Heliloomingi tellimine ja trükised. Vormid analoogsed vormidega live id 659 ja 660 kuid kriteeriumite kirjeldused ja osakaalud on erinevad | 3 |
| TMSTUGI-136 | Palun luua MKA-le Muuseumite kiirendi toetuste hindamisleht ja hindamiskoon | 4 |
| TMSTUGI-135 | Palun luua KUM-le 2 hindamislehte ja 2 hindamiskoondit. Rahvaraamatukogude koolitustoetuste hindamine ja rahavaraamatukogude investeeringutoetuste hindamine | 4 |
| TMSTUGI-133 | Palun teha RKK-le aruandevorm esimesel võimalusel | 12 |
| TMSTUGI-125 | Palun KUM test vormis id 644 lisada tabel analoogselt komponendika kulude listi tabeliga, lisaks tuludele ja kuludele kontrollid ja kokku valemid | 1 |
| TMSTUGI-121 | Kui on võimalik, siis palun logide ülevaadet KUM protokoll id 1841- kes on vahemikus 29.10-06.11 kas dokumendi ajaloost avanud faili või allalaadinud protokolli konteineri (allkirjastud 29.10 16.29). Seda nii KUM töötaja kui ka komisjoni liikme vaates. | 1 |
| TMSTUGI-106 | Teha muudatuse live vormil KUM id 252, tähtaeg 31.10 | 0,25 |
| TMSTUGI-102 | Palun luua hindamisvorm Loov Euroopa projektide kaasrahastamine | 1 |
| TMSTUGI-63 | RKK live vormid id 349 ja 350 palun lisada väljasid ja korduvas kollektiivi komponendis kustutada 2 välja | 8 |
| TMS-3165 | Palun muuta ELTSA vorme, live id 340 ja id 138 | 0,5 |
| TMS-3127 | Palun lisada KUM vorm id 9(live) täiendavlt juurde valikkinnitus | 0,5 |
| TMSTUGI-27 | Palun luua KAM-le 2 taotlusvormi peale nende asutusena lisamist testkeskkonda | 1 |
| TMSTUGI-21 | KUM etendusasutuste hindamisleht luua koos koondvormiga | 4 |
| TMSTUGI-18 | ESTDEV aruanne | 8 |
| TMS-3148 | Aruanne ESTDEV | 6 |
| TMSTUGI-119 | 2026 taotlusvormid ESTDEV | 2 |
| TMS-3131 | KÜSK KIIRE: Vabaühenduste 2023. aasta arenguhüppe taotlusvooru aruandevorm | 6 |
| TMS-3149 | KÜSK Testis oleva rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste konkursi taotlusvormi parandused (taotlusvorm 268 baasil, testis vorm 541 | 1 |
| TMS-3150 | KÜSKi reisitoetuste taotlusvorm 2025 (vormi 267 põhjal, testis oleva vormi 544 parandus) | 1 |
| TMS-3157 | KÜSK Välisprojekti toetamise konkursi taotlusvormi testis parandamine (taotlusvorm 410 baasil, testis 542) | 1 |
| TMS-3159 | KÜSK Testis oleva rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste konkursi taotlusvormi parandused nr 2 (taotlusvorm 268 baasil, testis vorm 541) | 1 |
| TMS-3161 | KÜSK Testis oleva Välisprojekti toetamise konkursi taotlusvorm 2025 parandandused nr 2 (taotlusvorm 410 baasil, testis 542) | 0,5 |
| TMSTUGI-69 | KÜSK Kogukonna eestvedaja stipendiumi 2025 taotlusvorm (vormi 290 baasil) | 4 |
| TMSTUGI-134 | KÜSK KIIRE - Arenguhüppe taotlusvooru AH24 aruandevorm live'i (vormi nr 468 baasil) | 0,25 |
| TMSTUGI-139 | KÜSK KIIRE-Kogukonna eestvedaja stipendiumi 2025 hindamisvorm live'i | 2 |
| TMSTUGI-149 | KÜSK KIIRE - Kodanikuühiskonna suursündmuste taotlusvorm testi | 8 |
| TMSTUGI-174 | KÜSK Kodanikuühiskonna suursündmuste 2025 vooru hindamisvorm testi (taotlusvormi 531 baasil) | 1 |
| TMS-3212 | INSA - kaks taotlusvormi teha, kasutamiseks hiljemalt 17.12. | 0,5 |
| TMS-3169 | INSA - rahvusvähemuste huvikoolide aruande vorm teha. TESTi palun hiljemalt 08.09 | 2 |
| TMS-3113 | INSA - aruande vorm teha | 0,5 |
|  | Kokku: | 85 |
|  | Maksumus (€): | 3060,00 |
|  | Maksumus koos käibemaksuga (€): | 3794,40 |

Üleantavate tööde maksumus on 3060 (kolm tuhat kuuskümmend) eurot, millele lisandub käibemaks.

Tööde vastuvõtja kinnitab, et:

- On tutvunud käesoleva tööde üleandmise-vastuvõtmise aktiga;

- On testinud BPW Consulting OÜ poolt üleantud tööd ning kinnitab, et tööd on teostatud kvaliteetselt, vastavalt spetsifikatsioonile ja ei oma tööde suhtes mingeid pretensioone;

- Tasub BPW Consulting OÜ poolt teostatud tööde eest vastavalt Poolte vahel sõlmitud lepingu tingimustele vastavalt BPW Consulting OÜ poolt esitatud arvele.

Käesolev üleandmise-vastuvõtmise akt on allkirjastatud digitaalselt.

| Andis üle: | Võttis vastu: |
| --- | --- |
| Evelin Kuusik BPW Consulting | Siiri Saarmann Kultuuriministeerium |
|  | Risto Raaper Kultuuriministeerium |