**Tee ehitustööde tehnilise komisjoni akt**

27. oktoober 2021 a.

TEHNILINE KOMISJON KOOSSEISUS:

Esimees Kadi Tuum TRAM Taristu ehitamise ja

korrashoiu osakonna põhja üksuse ehituse juhtivinsener

Liikmed:

1. Tellija esindajad Allan Toim TRAM Taristu ehitamise ja

korrashoiu osakonna põhja üksuse ehituse projektijuht

Kalle Kalbre TRAM Taristu varahalduse

osakonna teeregistri üksuse riigiteede haldur

Valdo Jänes TRAM Taristu ehitamise ja

korrashoiu osakonna põhja üksuse liikluskorraldaja

Timmo Aleksandrov TRAM Taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna põhja üksuse korrashoiu projektijuht

2. Inseneri esindaja Allan Toim teede järelevalveinsener TRAM

3.Töövõtja esindaja Madis Padu Atemo OÜ projektijuht

4. Teehooldaja esindaja Andrus Plamus LW Viater OÜ teemeister

TEHNILINE KOMISJON KONSTATEERIB:

1. Atemo OÜ Pärnu mnt 153, 11624 Tallinn, reg.nr: 16161314

on esitanud vastuvõtuks

objekti „Riigitee nr 4 Tallinn – Pärnu – Ikla km 63,414 – 64,756 ristmike remondi

avamisjärgse liiklusohutuse auditist tulenevad tööd“ (töövõtuleping nr 3.2-/21/1993-1).

Objekti aadress teeregistri aadress-süsteemi järgi:

1. Valgustid olemasolevale mastile km 64,14 ja km 64,18

2. Circle-K sissesõit ja väljasõit km 64,51 ja 64,46

3. Konnaveski tee ristmiku piirkonna haljastus km 63,45

4. Eraldussaare ümberehitus km 64,23

2. Objektil on avastatud puudused/vaegtööd:

1. Haljastuse korrastamine Circle-K tankla sissesõidu piirkonnas

3. KOMISJONI OTSUS

Objekti võib esitada vastuvõtmiseks.

Komisjoni esimees Kadi Tuum(allkirjastatud digitaalselt)

Komisjoni liikmed:

1. Allan Toim (allkirjastatud digitaalselt)
2. Kalle Kalbre (allkirjastatud digitaalselt)
3. Timmo Aleksandrov (allkirjastatud digitaalselt)
4. Valdo Jänes (allkirjastatud digitaalselt)
5. Madis Padu (allkirjastatud digitaalselt)
6. Andres Plamus (allkirjastatud digitaalselt)