**TEE EHITUSTÖÖDE VASTUVÕTUAKT**

**Riigiteel 24142 Tusti tee km 0,226 asuva Tusti silla rekonstrueerimine**

27.11.2024 a.

VASTUVÕTUKOMISJON KOOSSEISUS:

Esimees Hannes Vaidla Transpordiameti - Transpordiameti teehoiu teenistuse lääne osakonna juhataja

Liikmed:

1. Tellija esindaja Ervin Hein Transpordiamet
2. Inseneri esindaja Valeri Volkov Insten Projekt OÜ
3. Töövõtja esindaja Kristjan Mänd GRK Eesti AS

**KOMISJON KONSTATEERIB**

1. PEATÖÖVÕTJA

GRK Eesti AS, registrikoodiga 12579850, Riia mnt 142, Tartu, 50411 on esitanud vastuvõtuks

**Riigiteel 24142 Tusti tee km 0,226 asuva Tusti silla rekonstrueerimine**

2. PROJEKTEERIJA

Selektor Projekt OÜ, registrikoodiga 12503887, asukohaga Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Pärnu mnt 186, 11314

Tööde täitmise tähtaeg 10.11.2024.a.

Tööde algus 10.06.2024 .a.

Tööde lõpp 30.09.2024 .a.

Garantiiaja algus: 27.11.2024.a.

Garantiiaja lõpp: 27.11.2029.a.

**KOMISJONI OTSUS**

Objekt vastab projektile või tööde kirjeldusele, ehitusnormidele ja -eeskirjadele ning keskkonna-, tervise-, tarbija- ja töökaitsenõuetele.

**Märkused:**

Komisjoni esimees Hannes Vaidla

 (allkirjastatud digitaalselt)

Komisjoni liikmed:

1. Ervin Hein

(allkirjastatud digitaalselt)

2. Valeri Volkov

(allkirjastatud digitaalselt)

3. Ervin Hein

(allkirjastatud digitaalselt)

Akti lisad:

1. Finantsarvutus
2. Tehnilise komisjoni protokoll
3. Kontroll-leht