- HANKE OBJEKT

Käesolevate hangetega tellitakse rekonstrueerimistöödele omanikujärelevalve teenused tööobjektidele. Hange koosneb kahest osast.

  - Osa I – Tagametsa paisu likvideerimistööd

  - Osa II – Purtsiveski paisu kaladele läbitavaks muutmise tööd; Pärlijõe paisu likvideerimise, puurkaevu ning silla rajamise tööd; Saarlasõ paisu likvideerimise, jõe sängi taastamise ning silla rajamise tööd.

- TÖÖOBJEKTIDE ASUKOHAD

Osa I

Tagametsa paisu rekonstrueerimine ning kalapääsu ehitamine asub Saarjõel, Rassi külas, Türi vallas, Järva maakonnas, Tagametsa kinnistul katastritunnusega 27101:001:0310.

Osa II

Purtsiveski paisu kaladele läbitavaks muutmise tööd asub Purtsi jõel, Purtsi külas Elva vallas, Tartu maakonnas Purtsiveski kinnistul katastritunnusega 60801:001:0681.

Pärlijõe paisu likvideerimise, puurkaevu ning silla rajamise tööd asub Võru maakonnas Rõuge vallas Saarlase külas Pärlijõe vesiveski kinnistul katastritunnusega  69702:001:0810.

Saarlasõ paisu likvideerimise, jõe sängi taastamise ning silla rajamise tööd asub Pärlijõel, Saarlasõ külas Rõuge vallas, Võru maakonnas kinnistul Saarlase veski kinnistul katastritunnusega 69702:001:0111.

- TÖÖDE KIRJELDUS

  - Ehitustööde järelevalve teostaja valimisel peab järelevalve üheks tööülesandeks olema seatud nõutava sagedusega füüsiline kohalolek ehitusplatsidel tööprotsessi (kontrollmõõdistused enne tööde alustamist, mahamärkimised, tööde teostamine, teostusmõõdistused jms) kontrollimise eesmärgil. Järelevalve peab tööde teostajatega samaväärse põhjalikkusega ennast kurssi viima rajatavate ehitiste eripära ja nende rajamiseks koostatud uurimis-projekteerimistööde materjalidega. Järelevalve teostaja protokollib töökoosolekuid objektipõhiselt ning esitab protokollid objekti tellija esindajale ja ehitajale ülevaatamiseks. Protokollides peavad kajastuma kõik tehtavad projektimuudatused. Pärast ehitustööde lõppu 30 päeva jooksul esitab ehitustööde päevikud, täitedokumentatsioonid, lõpparuanded ja muud nõutavad dokumendid.

  - OJV teenuse osutamisel EI OLE hankelepingu täitmisel nõutav OJV teenuse osutaja igapäevane ehitusobjektidel kohalolek ehitustööde teostamise ajal. Nõutav kohaloleku sagedus on esitatud hankedokumendis p. 3.3.

  - Tööde loetelud ja tehnilised kirjeldused:

Osa I – Tagametsa paisu likvideerimistööd

| Teenuse nimi | Tagametsa paisu rekonstrueerimine ning kalapääsu ehitamise omanikujärelevalve teenuse tellimine |
| --- | --- |
| Rahastus | Euroopa Ühtekuuluvusfondi projekt 2021-2027.2.03.23-0006 „Liikide ja elupaikade soodsa seisundi ning maastike mitmekesisuse tagamine“ |
| Töövõtulepingust tulenev ehitusperiood/orienteeruv ehitusaeg | Ehitustööde teostamise lõpptähtaeg: 30.06.2026 |
| Orienteeruv OJV teenuse osutamise aeg | vastavalt tegelikule ehitustööde kestvusele, lisaks 30 päeva lõpparuande esitamiseks |
| OJV objektil viibimise kohustus alates tööde teostamise ajal | vähemalt 1 (ühel) päeval nädalas |
| Projekt | Kobras OÜ poolt koostatud projekt „Tagametsa paisu kalapääs. Tööprojekt v02. Töö nr 2025-069“ |

Osa II -  Purtsiveski, Pärlijõe, Saarlasõ

| Teenuse nimi | Purtsiveski paisu kaladele läbitavaks muutmise tööde omanikujärelevalve teenuse tellimine |
| --- | --- |
| Rahastus | Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond, rakenduskava 2021-2027, meede F1.6.1: Kalade kudemistingimuste parendamise toetus. |
| Töövõtulepingust tulenev ehitusperiood/orienteeruv ehitusaeg | Ehitustööde teostamise lõpptähtaeg: 31.10.2026 |
| Orienteeruv OJV teenuse osutamise aeg | Vastavalt tegelikule ehitustööde kestvusele, lisaks 30 päeva lõpparuande esitamiseks |
| OJV objektil viibimise kohustus alates tööde teostamise ajal | vähemalt 1 (ühel) päeval nädalas |
| Projekt | Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ poolt koostatud projekt „Purtsiveski paisu kaladele läbitavaks muutmine“ Osa 2 tööprojekt nr: 2025053 |

| Teenuse nimi | Pärlijõe paisu likvideerimise, puurkaevu ning silla rajamise omanikujärelevalve teenuse tellimine |
| --- | --- |
| Rahastus | Euroopa Ühtekuuluvusfondi projekt 2021-2027.2.03.23-0006 „Liikide ja elupaikade soodsa seisundi ning maastike mitmekesisuse tagamine.“ |
| Töövõtulepingust tulenev ehitusperiood/orienteeruv ehitusaeg | Ehitustööde teostamise lõpptähtaeg: 31.10.2026 |
| Orienteeruv OJV teenuse osutamise aeg | vastavalt tegelikule ehitustööde kestvusele, lisaks 30 päeva lõpparuande esitamiseks |
| OJV objektil viibimise kohustus alates tööde teostamise ajal | vähemalt 1 (ühel) päeval nädalas |
| Projekt | Vesiaed OÜ poolt koostatud „Pärlijõe paisu likvideerimise projekteerimistööd“ tööprojekt nr VA2418 ja Puurkaevumeistrid OÜ poolt koostatud „Puurkaevu ehitusprojekt“ nr PK-766 |

| Teenuse nimi | Saarlasõ paisu likvideerimise, jõe sängi taastamise ning silla rajamise omanikujärelevalve teenuse tellimine |
| --- | --- |
| Rahastus | Euroopa Ühtekuuluvusfondi projekt nr 2021-2027.2.03.23-0006 „Liikide ja elupaikade soodsa seisundi ning maastike mitmekesisuse tagamine“. |
| Töövõtulepingust tulenev ehitusperiood/orienteeruv ehitusaeg | Ehitustööde teostamise lõpptähtaeg: 31.10.2026 |
| Orienteeruv OJV teenuse osutamise aeg | vastavalt tegelikule ehitustööde kestvusele, lisaks 30 päeva lõpparuande esitamiseks |
| OJV objektil viibimise kohustus alates tööde teostamise ajal | vähemalt 1 (ühel) päeval nädalas |
| Projekt | Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ poolt koostatud „Saarlasõ paisu likvideerimine ning jõe sängi taastamine“ tööprojekt nr: 2024083 (osa 2: Vesiehitusliku osa ehitusprojekt ja osa 3: Silla ehitusprojekt) |

  - Juhul kui ehitustööd pikenevad omanikujärelevalvest sõltumatutel asjaoludel, on omanikujärelevalve kohustatud jätkama teenuse osutamist algses lepingus kokkulepitud mahu ja hindade alusel, ilma et see tooks kaasa lepingu maksumuse automaatset suurenemist, v.a mahumuutused, mis tulenevad tellija poolt kinnitatud lisatöödest.

  - Hankija jätab endale õiguse sõlmida eraldiseisvad lepingud nende objektide osas, mida rahastatakse erinevate rahastamisallikate kaudu.

  - Ehitushanke dokumentatsioonidega saab tutvuda ja dokumente alla laadida Riigihangete registrist alljärgnevalt:

Hanke osa 1- Tagametsa paisu likvideerimistööd

Hanke nimetus „Tagametsa paisu rekonstrueerimine ning kalapääsu ehitamine“ (viitenumber 299356)

RHR link: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/9231664/general-info

Hanke osa 2- Purtsiveski paisu kaladele läbitavaks muutmise tööd; Pärlijõe paisu likvideerimise, puurkaevu ning silla rajamise tööd; Saarlasõ paisu likvideerimise, jõe sängi taastamise ning silla rajamise tööd

Hanke nimetus: „Purtsiveski paisu kaladele läbitavaks muutmise tööd“ (viitenumber 307645)

RHR link: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/10059764/general-info

Hanke nimetus:  „Pärlijõe paisu likvideerimise, puurkaevu ning silla rajamise tööd“ (viitenumber 307609)

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/10056104/general-info

Hanke nimetus: „Saarlasõ paisu likvideerimise, jõe sängi taastamise ning silla rajamise tööd“ (viitenumber 307182)

RHR viide: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/10018804/general-info